鞍山市政府采购文件

（单一来源）

项目名称：鞍山市住房和城乡建设委员会

鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程政府购买服务采购项目

招标编号：AGJCG2016D009

计划编号：ASZC20161100219

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

采购公告

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.购买服务协议主要条款

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

单一来源邀请书

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市住房和城乡建设委员会委托，对“鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程政府购买服务采购项目”（采购编号：AGJCG2016D009）进行单一来源采购，现邀请鞍山市建设投资集团有限公司参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 服务内容 | 服务期限 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程政府购买服务 | 15年（建设期2年） | 54757.2 |

采购内容说明：

1.本项目采购内容分为1个合同包，供应商对所投包的采购内容必须全投；

2.报价不能超过采购最高限价，否则其报价无效。

二、合格供应商的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 6. 参与本次采购的供应商须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的供应商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 供应商在递交响应文件时，须向采购方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在响应文件中。（供应商可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的供应商在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站免费下载招标文件。

五、资格审查：

本项目报价供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其报价无效或成交资格被取消。

六、单一来源邀请书的发布

本单一来源邀请书在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

七、递交响应文件截止购时间，递交响应文件地点：

- 递交响应文件截止时间：2016年12月20日9:30(北京时间)

- 递交响应文件地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室，届时请供应商的法定代表人或其授权代表按时参加单一来源采购会议。

八、响应文件的送达：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

参与单一来源采购的供应商在递交响应文件时需提供：

1.政府采购供应商库入库证明；

2.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

3.按照单一来源采购文件规定密封的响应文件（报价一览表、正本、副本）；

4.单一来源采购文件要求提供的其它材料。

九、询问、质疑和投诉的程序及要求

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3.供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4.经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市住房和城乡建设委员会

联 系 人：邱世国

联系电话：0412-5513739

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5215886   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5212882

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年十二月九日

第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程政府购买服务 |
| 2 | 合格供应商 的资格条件 | 详见单一来源邀请书及采购文件 |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见单一来源邀请书 |
| 4 | 递交响应文件截止时间，递交响应文件地点 | 详见单一来源邀请书 |
| 5 | 单一来源采购 小组人数 | 单一来源协商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本1份,副本3份。 |
| 7 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 9 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |

第二章 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应文件的外封面及封口 |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 响应文件的封皮 |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 响应文件的目录 |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 供应商法人 营业执照副本 | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 单一来源采购前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 单一来源响应函 |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 报价一览表 |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 项目要求及报价响应表 |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 其它材料 | 采购文件要求的以及供应商认为需要提供的其它材料 |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 响应文件（正本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： | 响应文件（副本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |
| --- | --- |
| 报价一览表 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1单一来源响应函……………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：        (签字)

签署日期：          年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加报价的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的报价签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加报价的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

单一来源响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目 采购项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供服务的报价：

| 包号 | 报价（人民币 元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |
| …… |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的采购时间起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的单一来源保证金可以被你单位没收。如果采购后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的单一来源保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重单一来源采购小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

供应商名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 服务内容 |  | 最高限价 | 报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程政府购买服务 |  | 54757.2 |  | 15年（建设期2年） |  |
| 报价合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |  |

注.报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险等完成项目必须发生的全部费用。

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。

2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在单一来源时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．单一来源时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 - 服务内容：鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程政府购买服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | - 服务期限：合同签订后： 1.建设期2年（24个月） 2.偿还银行本金利息期：15年 |  |  |
| 2 | ★服务地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 4 | ★质量保证期： 按照国家相关规定执行。有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

服务内容: 鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程政府购买服务

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 项目要求 |  |  |  |  |
| 01 | 服务内容 | - 1. 本项目建设期静态投资36170.91万元，建设期利息1337.41万元，总投资为37508.32万元。 - 2.采购人同意鞍山市建设投资集团有限公司向银行申请贷款30000万元； - 3.鞍山市建设投资集团有限公司自筹项目资本金7508.32万元，占总投资的20%；向贷款银行申请融资30000万元，占总投资的80%。。 4.鞍山市建设投资集团有限公司保证建设期内自筹项目资本金7508.32万元和银行贷款30000万元及时到帐, 排水管网改造，道路改造、大修，桥梁大修三部分及其他改造服务内容顺利进行。 5.鞍山市建设投资集团有限公司或其子公司具有市政施工壹级资质。 |  |  |  |  |
| 02 | 服务建设内容及规模 | 鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程 1、排水工程：新建1条雨水管线，共143.64m；新建29条污水管线，共34497.91m，道路恢复面积100017.29 m2；改造千山西路和新建劳动路暗渠，共4095.66m，道路恢复面积30001.13 m2。 2、道路工程：改造大修道路共4条，共计14644.86米。其中：翻建3条道路，共14159.35米；大修道路1条，共449.51米。新建路灯839基。 3、桥梁工程：桥梁改造4座，共2076m。 |  |  |  |  |
| 03 | 投资估算 | 鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程 项目总投资37508.32万元，其中：污水工程费用2374.67万元，雨水工程费用17.96万元，暗渠工程费用4924.02万元，道路工程费用12561.51万元，路灯工程费用1258.50万元，桥梁工程费用3700.00万元，工程建设其它费用8967.94万元，预备费2366.32万元，建设期利息1337.41万元。 |  |  |  |  |
| 04 | 设计依据 | 鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程 1、《室外排水设计规范》GBJ14-2014 2、《污水排入城市下水道水质标准》CJ18-86 3、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012 4、《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84 5、《泵站设计规范》GB50265-2010 6、《污水综合排放标准》GB8978-1996 7、《地面水环境质量标准》GB3838-88 8、《城市排水工程规划规范》GB50318-2000 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2009年版 10、《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95 11、《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013 12、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 13、《无障碍设计规范》GB50763-2012 14、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2003 15、《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004 16、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》JTG D62-2004 17、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 18、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-2012 19、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 20、《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/TJ21-2011 21、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023-85 22、《市政公用工程设计文件编制深度规定》建设部 23、《全国市政工程投资估算指标》2007版 |  |  |  |  |
| 05 | 设计原则 |  |  |  |  |  |
| 05-1 | 总体原则 | 根据鞍山市城市的规模、结构、性质、地形地理条件、不同功能的用地分布等，通过交通调查分析中得到的现状交通特点与存在的主要问题，制定本项目总的设计原则。要坚持城市交通近期发展和远期建设相结合，近期发展服从长远的原则；坚持城市布局和整体相协调，以局部服从整体的原则；坚持规划、控制、建设、管理相结合的原则；坚持城市交通可持续发展的原则。 |  |  |  |  |
| 05-2 | 具体原则 | 本项目具体设计原则如下： 1、设计应严格执行规范及有关标准，按城市总体规划确定道路的类别、等级、红线宽度、横断面形式、路面控制标高等进行设计，做到实用、经济、美观。 2、道路通行能力要适应远期交通量的需求，根据城市道路规划和远期交通量分析预测分期建成。 3、严格按照道路等级、设计年限、交通流量确定路面宽度和路面结构。根据道路的交通组成特性，合理选用横断面形式。为减轻噪音、废气、汽车震动等交通危害，要考虑足够的绿化用地及其它措施，尽量减少现有公园、绿地、管线的动迁。 4、合理进行交通组织，保证道路运行的机动性、灵活性，提高通行能力，努力降低运输费用。 5、设计要根据交通工程要求，处理好人、车、路、环境之间的关系，处理好局部与整体的关系，以减少车辆驾驶员行驶的错误判断。综合考虑平面交叉口的渠化、交通管理，充分考虑经济效益、社会效益和环境效益。 6、环保利用原则，拆除的旧粒料及旧缘石等建议利用。 |  |  |  |  |
| 06 | 工程建设范围 | 本项目为鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程。主要为道路工程、排水工程、桥梁工程三部分。 |  |  |  |  |
| 07 | 工程建设规模 | 本项目为鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程。 主要包括：排水管网改造，道路改造、大修，桥梁大修三部分,具体建设内容如下: 1、排水工程：新建1条雨水管线，共143.64m；新建29条污水管线，共34497.91m，道路恢复面积100017.29 m2；改造千山西路和新建劳动路暗渠，共4095.66m，道路恢复面积30001.13 m2。 2、道路工程：改造大修道路共4条，共计14644.86米。其中：翻建3条道路，共14159.35米；大修道路1条，共449.51米。新建路灯839基。 3、桥梁工程：桥梁改造4座，共2076m。 |  |  |  |  |
| 08 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 08-1 | 排水管网改造原则 | 1、尊重现状，对老城区难以改造的区域保持现有的排水体制或进行适当修补、清通。 2、新建排水应严格采用雨污分流制。 3、应尽量使污水重力自流排放。 4、污水排放体制应采用暗管排放。 |  |  |  |  |
| 08-2 | 排水体制 | 本项目依据道路设计平面和纵断，按实际情况与主管部门沟通后，结合排水规划要求，进行沿路的排水设计，排水体制采用雨、污分流制。 |  |  |  |  |
| 08-3 | 污水量预测 | 根据《鞍山市城市总体规划（2011-2020年）》，2020年中心城区总用水量为64.8万m3/日。污水量按平均日生活用水量的85%估算，确定污水量55万m3/日。 现有8座污水厂，总规模为80万m3/日。可满足本项目污水处理要求，污水处理率达到100%。 |  |  |  |  |
| 08-4 | 原排水管线改造方案 | 本项目排水体制为雨、污分流制。原排水管线作为雨水管线，新建污水管线。另园林大道（光辉街-长北巷）现状无排水管线，需新建雨水、污水管线。 |  |  |  |  |
| 08-5 | 污水工程 |  |  |  |  |  |
| 08-5-1 | 污水量预测 | 根据国家标准GB50282—98《城市给水工程规划规范》、《鞍山市城市总体规划（2011-2020年）》，结合总规规划用地图。因此设计按照第二种方法即按城市单位建设用地综合用水量预测本次工程沿线供水水量，并按供水水量的90%折算排水量。 |  |  |  |  |
| 08-5-2 | 污水管网设计 | 根据排水现状，结合将来的发展方向，严格按排水总体规划的要求进行设计。项目地块内地形开阔，地势北高南低，地面坡度约为1.5‰；西高东低。排水管网采用截流式布置，截流干管沿东西向敷设，最终排入污水处理厂。 |  |  |  |  |
| 08-5-3 | 污水管网水力计算 | 根据城市总体规划及自然汇水地形，对排水范围排水街坊区域划分，而后依次做设计管段划分。 排水管道的水力计算，是为了合理、经济地选择排水管段管径、坡度和埋设深度，其流量及流速计算公式分别如下： 1、流量计算 设计管段的污水设计流量包括以下两种流量： 本段流量q1——是从管段沿线街坊流来的污水量； 转输流量q2——是从上游管段和旁侧管段流来的污水量； 本段流量计算如下： q1=F•q0k2 式中：q1——设计管段的本段流量（L/S）； F——设计管段服务的街坊面积（104m2） q0——单位面积的本段平均流量，比流量 （L/S•104m2）； 2、流速计算 流速计算采用如下公式： V=c•R•I 式中：V——流速（m/s）； c——流速系数（即谢才系数）； R——水力半径（m）； I——水力坡度； 3、污水管径 根据区域排水规划确定本工程的设计管径。 |  |  |  |  |
| 08-5-4 | 污水管网管材的确定 | - 1、排水管道材制概况 - 排水管道的选材总概括为二种，即钢筋混凝土排水管和双壁波纹管。钢筋混凝土排水管是适用于口岸污水重力流管道的管材。钢筋混凝土排水管的主要抗外荷载力分为I级和II级外荷载系列。钢筋混凝土排水管接口形式为承插接口，排水管道的接口采用刚性和柔性结合型。 - 双壁波纹管是适用于输送重力流污水管材。双壁波纹排水管道接口形式为承插胶圈接口。其管材也具有抗外压荷载能力。 - 2、管材的技术性比较 - 钢筋混凝土排水管和双壁波纹管因其中管材质不同，粗糙程度不同，造成其水力条件差异较大，下面对两种管材进行技术比较。 - （1）当D、i、h/d条件相同，流速、流量差异。 管道材质; 管道管径D（mm）; I; h/d; 流量Q（l/s）; 流速（m/s）; 管内n值. 钢筋混凝土管; D300; 0.003; 0.55; 28.81; 0.72; n=0.014. D400; 0.0015; 0.65; 56.65; 0.66. D500; 0.001; 0.7; 66.75; 0.63. 双壁波 纹管; D300; 0.003; 0.55; 44.81; 1.12; n=0.009. D400; 0.0015; 0.65; 88.84; 1.02. D500; 0.001; 0.7; 98.99; 0.98. - 由上表可以看出，当D、i、V条件相同时，两种管材在流量和流速上差异较大，双壁波纹管的水力条件明显的好于钢筋混凝土排水管。（2）当D、i、V条件相同时，h/d的差异。 管道材质; 管道管径D（mm）; I; h/d; V; 管内n值. 钢筋混凝土管; D300; 0.003; 0.36; 0.6; n=0.014. D400; 0.002; 0.5; 0.6. D500; 0.001; 0.7; 0.63. 双壁波纹管; D300; 0.003; 0.18; 0.6; n=0.009. D400; 0.002; 0.22; 0.6. D500; 0.001; 0.7; 0.98. - 本项目地形平坦，根据上述技术比较参数可以看出，双壁波纹管在同等条件下可以增大。管道过流能力，增大流速，从而有效预防管道堵塞，从技术性能上来说双壁波纹管占有很大优势。 - 3、管材的经济性比较 - 根据两种管材的特点，造价等特点，结合排水管道设计中综合因素，作出管材的经济比较表，如下表： 序号; 比较内容; 比较含义; 排水管道. 一; 技术可行性; 双壁波纹管; 钢筋混凝土管(II级). 1、国内使用情况; 国内采用较多; 国内采用较多. 2、使用寿命; 使用年限长; 使用年限中长. 3、管材变化情况; 管材内外界变化小; 管材内外界变化大. 二; 费用指标; D300; D400; D500; D300; D400; d500. 1、管材价格元/m3; 本地定额; 142; 230; 276; 94.07; 118.04; 157.08. 2、施工费用元/m3; 开挖安装; 109.52; 133.84; 144.86; 159.04; 190.31; 250.78. 3、施工造价元/m3; 251.52; 363.84; 420.86; 253.11; 308.35; 408.58. 三; 1、施工难易程度; 施工条件及进度; 施工重量轻，施工工期短; 施工重量大，施工工期长. 2、安装及吊运; 运输简便，吊运容易; 运输不便，吊运重量大. 四; 管理维护. 1、运行条件; 运行; 水力条件好，易达到最小流速，长效防腐; 水力条件差,需满足最小坡度,抗腐蚀能力一般. 2、维护; 便于维护; 便于维护. - 由上表可以看出双壁波纹管和混凝土管在经济比较中占有明显的优势。 - 本工程优先选用技术性能较好，管材质量易于保证的管材。通过以上管材的技术经济比较，结合本项目的工程地质情况等因素，可以看出双壁波纹管无论在经济上、技术上都占优势。 - 4、结论 综上所述，污水管采用双壁波纹管（环钢度 8千牛/平方米）。 |  |  |  |  |
| 08-5-5 | 管道埋深、接口、基础及检查井 | 1、管道埋深 根据地形条件，在保证安全排水同时尽可能降低造价及施工难度的前提下，本项目排水管道埋深为：因其地形坡度，在保证接汇水支管的污水，同时又考虑降低工程造介的基础上，设计埋定为2.5-5.5m。 2、管道接口及基础 接口形式双壁波纹管采用胶圈接口，外作防水砂浆抹口，以保证排水的安全性，同时便于施工、运行、维护。采用 120°砂垫层基础，施工时，如有必要应采取降水措施。 |  |  |  |  |
| 08-6 | 雨水工程 |  |  |  |  |  |
| 08-6-1 | 雨水量 | 雨水排水量是依据暴雨强度公式，依据排水地区的重要程度，经经济技术比较，选择适当设计参数计算求得的。 暴雨强度公式的选择 q=2184(1+0.702lgP)(t+11)0.757升秒⋅公顷 设计标准： 设计降雨重现期按 P=1.0年 综合地面径流系数 ψ=0.6（平均值） 地面集水时间 t1=10-15分钟 设计降雨历时 t=t1+mt2 t2：管渠内雨水流行时间（分钟） m：折减系数，暗渠折减系数m=2，明渠折减系数m=1.2。 |  |  |  |  |
| 08-6-2 | 管网水力计算 | 雨水管渠充满度按满流设计，即h/D=1.0 排水管渠的流速，按下列公式计算： V=1nR23⋅I12 式中 V—水流速度（m/s） R—水力半径（m） I—水力坡降 n—粗糙系数 混凝土排水管渠n=0.013, 为避免污水所携带的泥砂等无机物质在暗渠内沉淀下来而堵塞暗渠，《室外排水设计规范》规定：满流时管渠内最小流速应等于或大于0.75米/秒。为防止暗渠墙壁或管道受水流冲刷而损坏，影响排水功能的正常发挥，《室外排水设计规范》规定：管渠内水流最大流速控制在5.0米/秒以内。 |  |  |  |  |
| 08-6-3 | 材料要求 | 1、雨水干管及雨水预留管道采用承插口钢筋混凝土Ⅱ级管，污水管道及污水预留管道采用承插口钢筋混凝土Ⅲ级管并应符合GBll836-89《混凝土和钢筋混凝土排水管》的规定，同时按GBll837-89《混凝土管用混凝土抗压强度试验方法》的规定进行检验合格。 2、暗渠墙体及检查井墙体采用M10号水泥砂浆砌MU10号砖，基础采用钢筋混凝土基础。 |  |  |  |  |
| 08-6-4 | 管道埋深、接口、基础及检查井 | 1、管道埋深 根据地形条件，在保证安全排水同时尽可能降低造价及施工难度的前提下，本项目排水管道埋深为：因其地形坡度，在保证接汇水支管的污水，同时又考虑降低工程造介的基础上，设计埋定为2.0-5.0m。 2、管道接口及基础 接口形式钢筋混凝土管采用胶圈接口，外作防水砂浆抹口，以保证排水的安全性，同时便于施工、运行、维护。采用 120°砂垫层基础，施工时，如有必要应采取降水措施。 |  |  |  |  |
| 08-7 | 工程量 | 污水管网工程量一览表 序号; 道路名称; 起止点; 长度(m)管材HDPE管; 检查井（个）; 道路恢复m2. DN400; DN500; DN600; DN800. 1; 园林大道; 新华路-解放路; 1162.66; 1121.4; 321.71; 474.5; 52. 新华路-和平路; 596.1; 303.46; 25. 和平路-双山路; 625.6; 359.83; 523.5; 30. 双山路-建国东路; 1044; 1102; 754; 4. 2; 千山路; 莘英路-火炬广场; 2064.3; 804.15; 422.7; 115; 74. 3; 四方台路; 铁西九道街-南环桥东头; 864; 912; 624. 4; 福利街; 南长甸街-钢锋街; 1212; 35; 5938.80. 5; 爱国街; 建国南路-解放路; 1982; 57; 9711.80. 6; 铁东一道街; 安乐街-钢城街; 1856.85; 193.15; 59; 10064.32. 7; 铁东五道街; 民生路-八卦街; 590.56; 1131.44; 49; 8550.94. 8; 安乐街; 山南街-建国大道; 300; 9; 1530.00. 9; 正南巷; 建国路-钢城街; 300; 9; 1470.00. 10; 钢西巷; 正义街-八卦街; 240; 7; 1176.00. 11; 青年街; 铁东-道街-民丰巷; 125; 4; 612.50. 12; 大陆街; 九道街以西; 240; 7; 1176.00. 13; 民南街; 铁西三道街-铁西六道街; 320; 9; 1568.00. 14; 群建街; 铁西三道街-铁西九道街; 650; 19; 3185.00. 15; 铁西十道街; 人民路以南; 100; 3; 490.00. 16; 兴安街; 民主街-永乐街; 350; 10; 1715.00. 17; 团结街; 和平路-光明街; 685.69; 194.31; 25; 4350.86. 18; 新兴街; 和平路-光明街; 880; 25; 4312.00. 19; 太平新风社区内; 太平街以北回迁楼小区内; 350; 10; 1715.00. 20; 朝阳三街; 健身东路-双山路; 300; 9; 1470.00. 21; 爱群街; 永安街-和平路; 600; 17; 2940.00. 22; 和平路; 建国南路-园林路; 1405; 40; 6884.50. 23; 长虹街; 新光街-光明街; 1201; 34; 5884.90. 24; 长甸街; 中华路-福利街; 269.35; 180.65; 13; 2241.13. 25; 真理街; 建国路-荣誉街; 556; 16; 2724.40. 26; 新光街; 中华南路-团结街; 386; 11; 1891.40. 27; 立山街; 建国路-中华路; 596.3; 407.7; 29; 4960.37. 28; 长大街; 山南街-互助街; 695.89; 898.11; 46; 7990.22. 29; 体育街; 民生路-解放路; 658.56; 256.35; 191.09; 32; 5464.14. 合计; 22906.86; 6183.78; 2916.27; 2491; 769; 100017.29. 雨水管网工程量一览表 序号; 道路名称; 起止点; 长度（m）. DN1000. 1; 园林大道; 光辉街-长北巷; 143.64. 合计; 143.6. 暗渠工程量一览表 序号; 道路名称; 起止; 建设 性质; 规格; 排水管线长度（m）; 道路恢复（m2）. 1; 千山西路暗渠; 建国大道-建设大道; 大修; 2.52*2.6*2; 306; 2631.60. 2.52*2.7*2; 380.48; 3310.18. 1.953*2*4; 1283.4; 8342.10. 2.142*4*3; 637.28; 6372.80. 0.5*1.6*1; 27; 164.70. 1.953*1.8*1; 335.6; 2181.40. 1.953*2*1; 325.9; 2118.35. 小计; 3295.66; 25121.13. 2; 劳动路排水暗渠; 沙河街-万水河北路; 新建; 0.5*1.6*1; 800; 4880. 合计; 4095.66; 30001.13. |  |  |  |  |
| 09 | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 09-1 | 道路工程 改造原则 | 1、设计应严格执行规范及有关标准，按城市总体规划确定道路的类别、等级、红线宽度、横断面形式、路面控制标高等进行设计，做到实用、经济、美观。 2、道路通行能力要适应远期交通量的需求，根据城市道路规划和远期交通量分析预测分期建成。 3、严格按照道路等级、设计年限、交通流量确定路面宽度和路面结构。根据道路的交通组成特性，合理选用横断面形式。为减轻噪音、废气、汽车震动等交通危害，要考虑足够的绿化用地及其它措施，尽量减少现有公园、绿地、管线及房屋的动迁。 4、合理进行交通组织，保证道路运行的机动性、灵活性，提高通行能力，努力降低运输费用。 5、设计要根据交通工程要求，处理好人、车、路、环境之间的关系，处理好局部与整体的关系，以减少车辆驾驶员行驶的错误判断。综合考虑平面交叉口的渠化、交通管理，充分考虑经济效益、社会效益和环境效益。 6、在道路建设和改造中，坚持“以人为本”的原则，不断完善配套设施建设。在临街学校、居民区等一些特殊的地点在安全上进行特殊的考虑，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。 |  |  |  |  |
| 09-2 | 道路平面设计方案 | 本项目为鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程，旧路改造项目主干路平面走向应结合城区两侧已形成建筑物实际情况定位，满足路线设计规范情况下，减少动迁量。 各条道路线位按照规划中线确定，道路曲线路段的线形设计指标按照下表控制。 设计车速（ｋｍ/ｈ）; 50; 40; 30. 不设超高最小半径（m）; 400; 300; 150. 设超高推荐半径（m）; 200; 150; 85. 不设缓和曲线最小半径（m）; 700; 500; 500. 圆曲线最小长度（m）; 40; 35; 30. 缓和曲线最小长度（m）; 45; 35; 25. |  |  |  |  |
| 09-3 | 道路纵断面设计方案 | 旧路改造项目应综合考虑城市规划控制，同时兼顾道路两侧建筑物散水、出入口处高程、相接道路高程等因素，进行纵断设计。固定构造物如桥梁两端竖向高程亦为控制点，道路与桥头顺接。 |  |  |  |  |
| 09-4 | 道路横断面设计方案 | 对于旧路改造项目视两侧建筑物散水高程，人行道横坡可适当调整与散水顺接。 |  |  |  |  |
| 09-5 | 道路路基设计 | 路基设计根据基地道路性质、使用要求、材料供应、自然条件（包括气候、地质、水文）等，结合施工方法和当地经验，提出技术先进、经济合理的设计方案。 路基施工中应注意池塘、稻田、冲沟及低洼集水地段的淤泥、表层耕土、腐质土应全部清除，路基范围内有积水处应抽干积水再进行施工。如遇地下水，则应迅速疏导、隔离至路基之外，并应注意及时排出地表水。 道路路槽下0.8M内土基必须保证密实、均匀，达到规范要求的压实度。路槽底面土基设计回弹模量应大于30MPA。回填土用符合要求含水量适当的土质，施工时要分层填平，充分压实，不得任意混填，单层压实厚度一般为20-25cm。 在水文状况不良路段与基层之间宜设置垫层。垫层应具有一定的强度和较好的水稳性，在冰冻地区尚需具有较好的抗冻性。垫层材料以就地取材为原则。 路基按规划控制标高，结合当地的水文地质，工程地质条件及纵坡设计要求，综合考虑确定。以确保路基填土高度大于中湿状态临界高度。 路基压实度应满足城市道路设计规范的要求。 路基压实度表 填挖类型; 深度范围（cm）; 压实度（%）. 主干路; 次干路; 支路. 填方; 0-80; 95; 94; 92. 80-150; 93; 92; 91. >150; 92; 91; 90. 挖方; 0-30; 95; 94; 92. 30-80; 93; -; -. 注：表中数值为重型击实标准。表列深度范围均为路槽底算起。. |  |  |  |  |
| 09-6 | 路面结构方案 | 道路路面是在路基上用不同强度材料组成的层状结构物，是道路规划不可缺少的组成部分。城市道路铺筑路面，可以改善交通运输条件，提高行车速度，减少车辆磨耗，降低运营成本。 路面设计应根据道路等级与使用要求，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、便于养护的原则，结合本地区条件和实践经验，对路面进行综合设计，以达到技术经济合理，安全适用的目的。 现行城市道路路面选用的材质有普通沥青路面、水泥路面及减噪路面等，本项目通过这几种材质的对比分析，选择本项目的拟用方案。 项目路面材质对比情况见下表： 路面材质对比情况 现行材质优缺点对比; 普通沥青路面; 水泥路面; 减噪路面. 对环境影响; 维修频次高，容易造成二次污染; 正常运行状况维修需求少，不易对环境造成二次污染; 相对普通沥青路面维修频次少，不易造成二次污染. 施工期影响; 铺路过程产生沥青烟，污染环境; 产生养生废水，施工比较麻烦，周期较长，影响居民正常生活; 铺路过程亦产生沥青烟，污染环境. 噪声源强; 平整性好，行车平稳舒适，噪音低; 噪声较大; 路面加有吸声材质，比一般普通沥青路面可降2-3dB. （降噪效果）. 抗压强度和; 较好; 较差; 较好. 抗弯拉强度. 对温度的; 温度高时沥青容易融化，路面易破损; 耐高温; 一般. 适用程度. 塑变性; 中等; 较差，容易产生裂缝; 伸缩性较好. 路面质量; 中等; 耐磨，但容易产生裂缝和干缩裂缝以及路面起砂磨损和露骨导致面层出现小坑洞; 比普通沥青薄一半，寿命还可提高一倍. 防滑防水特点; 较好; 较差; 冬季路面容易结冰，. 投资规模; 首次投资较低，但维修养护费用较高; 一次性投资较大，; 由于加特殊吸声材质，投资最大. 维修养护相对较少. 通过上述比较分析可知： 1、普通沥青路面具有首次投资低、行车平稳性好、运行噪声低、防滑防水性能较好的优点，缺点是维修频次高、费用高，且维修过程中沥青烟有较多的二次污染，塑变性和路面质量中等。 2、水泥路面的优点是维修需求少、费用低，但一次性建设投资较大，施工周期长，且施工后需要养护，产生养护废水。另外，水泥路面对高温和低温的适应性较差，容易出现裂缝及其它破损，抗压强度和抗拉强度较差、防滑防水效果较差，使用过程中噪声较大。 3、减速噪路面的优点是质量好、寿命高、维修频次低，建设和维修过程中产生的污染较少，伸缩性好，具有较好的抗变形能力，由于加入吸声材质，路面噪声可比普通沥青路面降低2-3dB；但是，减噪路面冬季容易结冰，且一次性投资大，建设压力较大。 结论：从建设投资、养护维修和路面质量、环境污染等各方面综合考虑，沥青路面投资费用较低，平稳性、抗变形能力、防水防滑等质量性能好、对环境污染较少。因此本项目决定选择普通沥青为路面铺设材质。 根据以上比较分析，及结合建设道路现场初步判断和参考沿线地质条件最终确定道路路面结构形式如下： 主干路翻建车行道采用路面结构自上而下依次为： 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC—13C） 粘层沥青（0.4升/平方米） 7cm粗粒式沥青混凝土（AC—25F） 透层沥青（0.9升/平方米） 35cm水泥稳定碎石 30cm 填隙碎石 碾压路床（重型击实压实度≥95%） 主干路盖被车行道采用路面结构自上而下依次为： 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC—13C） 粘层沥青（0.4升/平方米） 7cm粗粒式沥青混凝土（AC—25F） 透层沥青（0.9升/平方米） 非机动车道结构采用： 双丙聚氨酯密封处理 5cm 4-6粒径C25彩色强固透水混凝土 10cm 10-30粒径C25素色强固透水混凝土 30cm C25级配碎石 碾压路床 人行道彩色道板 6cm C30彩色混凝土道板 3cm M7.5水泥砂浆 31cm 填隙碎石 碾压路床 普通道板 6cm C30混凝土道板 3cm M7.5水泥砂浆 31cm 填隙碎石 碾压路床 |  |  |  |  |
| 09-7 | 道路附属工程 |  |  |  |  |  |
| 09-7-1 | 无障碍设施 | 考虑到行动不便者及残疾人安全使用城市道路的要求，此次道路设计在各条道路相交路口和街坊路口均采用无障碍坡道，道路人行道及公交站点全线采用铺设盲道砖，在各出入口铺设提示盲道，以方便残疾人通行，构成全线无障碍。设置的盲道位置和走向，应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置；指引残疾者向前行走的盲道应为条形的行进盲道；在行进盲道的起点、终点及拐弯处应设圆点形的提示盲道。 |  |  |  |  |
| 09-7-2 | 道路交通设施设计 | 交通设施包括交通标志、道路标线、交通隔离防护设施、交通信号等。 1、交通标志的设置方式 交通标志按功能可分为警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、辅助标志。道路的路段、路口及公交车站附近应视具体情况分别设置注意行人、儿童、非机动车、信号灯及路口形式等警告标志，禁止畜力车行驶、禁止掉头、限制车速、质量等禁令标志，分向行驶、车行道、人行横道等指示标志，表示路名、地名、距离、行驶方向、交叉路口预告等指路标志、旅游区标志及相关的辅助标志。 道路的指路标志及部分指示标志选择大型悬臂式。其它警告标志、禁令标志及部分指示标志选择路侧式和附着式相结合的方法相应来设置。 交通标志应粘贴不低于三级的反光膜。 2、交通标线的设置方式 交通标线按功能可分为指示标线、禁止标线、警告标线。道路路段、路口及公交车站根据实际情况分别设置双向两车道路面中心线、车行道分界线、车行道边缘线、人行横道线、人行横道标记、港湾车站标线、导向箭头、路面文字标记等指示标线，禁止超车线、禁止变换车道线、停止线等禁止标线及相关的警告标线。 交通标线材料应以加热型及熔融型相互结合使用。 |  |  |  |  |
| 09-7-3 | 道路照明电源 | 本工程道路照明电源采用专用路灯专用电源。专用电源采用安全性、耐用性和景观性都较好的箱式变电站。专用箱变的10KV电源由就近10KV配电网采用电缆埋设引来。 |  |  |  |  |
| 09-7-4 | 照明方案 | 本工程道路照明标准按城市主干路确定，主干路平均照度不小于20(lx)，照度均匀度不小于0.4。道路及桥梁段照明采用普通钢杆路灯，光源选用LED灯；功率分为150W。照明灯杆采用圆锥型热镀锌钢管，乳白色喷漆；道路照明灯具布置在人行道靠机动车道侧的路缘石边上，路灯间距一般为35、40米左右，灯具的高度为12m，灯臂的悬挑长度为1.5m，灯具仰角为10°。 道路照明干线均采用YJV22-1KV-4*25+1*16铜芯交联聚乙烯铠装绝缘电力电缆沿人行道或绿地直埋敷设，埋深为-0.8米以下，电缆穿过路面及进入灯基础时穿钢管保护，管口伸出基础10厘米。由供电干线至每套灯杆接线盒采用BV500-4mm2绝缘导线，由供电干线引上至顶部灯具的分支线采用BV500-2.5mm2的绝缘导线，为平衡三相负荷，灯具的接线顺序为：L1，L2，L3，L3，L2，L1的三相跳跃接线顺序。 路灯均作接地保护，五芯电缆中PE线作公共接地线，所有灯杆外壳按回路均与公共接地线连接，每套灯杆做一次接地，每隔四个灯杆做一次重复接地，并在进线电缆井附近做辅助接地，接地电阻不大于10欧姆，以上均以实测为准。 路灯控制采用三摇控制的方式，根据不同的路段采用不同的控制方式，以达到既满足照明要求，又节约电能的目的。 |  |  |  |  |
| 09-7-5 | 公交停靠站 | 1、设置形式 公交停靠站的设置形式可分为直线式公交停靠站和港湾式公交停靠站2类。 1）直线式公交停靠站的站点形式简单、易于设置。它将公交停靠区域直接设置在机动车道上，会影响后续车辆的通行，同时也会对外侧车道的通行能力产生影响。 2）港湾式公交停靠站，当公交车在停靠站上下客时，对外侧车道无影响；但当公交车进、出停靠站时，会对外侧车道产生影响。这种模式的公交站点影响的是与停车泊位相邻的最外侧车道。 2、纵向位置设置 1）进口道设置公交停靠站。当公交停靠站设置于交叉口进口道时，CJJ152—2010《城市道路交叉口设计规程》规定为最大排队长度（展宽段）后15～20m。 2）出口道设置公交停靠站。当公交停靠站设置于交叉口出口道时，一般设置于出口道的展宽段，当完成上、下客后即可通过加速车道进入主线。 3）路段设置公交停靠站（图3中点位3）。当公交停靠站设置于路段时，服务于道路沿线单位的进出口及大型商业活动集散区等。 3、横向位置的设置 1）沿人行道内边缘设置的公交停靠站。公交停靠要占用非机动车道，容易与非机动车产生干扰，适用于无机、非分隔带或机、非分隔带不满足设站且非机动车流量不大的道路。 2）沿机、非分隔带设置的公交停靠站。对于3幅路和4幅路的道路，机、非分隔带宽度≥2m时，可将站台设置在机、非分隔带上，这是目前最常见的一种设站形式。 3）沿中央分隔带设置的公交停靠站。乘客门须设置在左侧，并应设置专用人行过街天桥或地道。这种形式的停靠站设置在我国的城市中不常见。 4、本项目公交车停靠站 本项目未改建前公交车停靠站为直线式公交停靠站，为降低公共汽车停靠时对交通流影响，在条件允许的情况下，建议占用人行道改建港湾式停靠站。 |  |  |  |  |
| 09-7-6 | 道路绿化工程 | 本工程无绿化工程,绿化保持现状。 |  |  |  |  |
| 09-8 | 本次道路改扩建方案 | 序号; 道路名称; 建设性质; 起止; 长度（m）; 道路等级; 相交道路等级; 既有线位优化. 1; 园林大道; 翻建; 新华路-解放路; 1152.94; 主干路; 主主、主支; 否. 1706.91; 主干路; 否. 220.42; 主干路; 否. 新华路-和平路; 900; 主干路; 主主; 否. 和平路-双山路; 345.03; 主干路; 主主; 否. 135.9; 主干路; 否. 1028; 主干路; 否. 双山路-建国东路; 2900; 主干路; 主主; 否. 小计; 8389.2. 2; 四方台路; 翻建; 铁西九道街-南环桥东头; 2400; 主干路; 主主、主支; 否. 3; 千山路; 翻建; 莘英路-火炬广场; 3406.15; 主干路; 主主; 否. 4; 中华路; 盖被; 建国东路-生产街; 449.51; 主干路; 主主、主支; 否. 合计; 14644.86. |  |  |  |  |
| 09-9 | 工程量 | 道路工程量道路工程量以施工图为准 |  |  |  |  |
| 10 | 桥梁工程 |  |  |  |  |  |
| 10-1 | 桥梁改造原则 | 1、从实际出发。必须对原结构系统全面地进行承载力、使用性能的鉴定，对桥梁结构的各种病害、缺陷等实际状态进行客观准确地把握和评价，对病害成因进行科学全面的分析与诊断。 2、消除隐患原则。应充分考虑各种长期因素（如温度变化、地基不均匀沉降、腐蚀、振动等环境原因）对桥梁结构耐久性能胡使用性能德不利影响，适度考虑交通流量增大、超重超载车辆、施工荷载等因素对结构受力行为的影响，对其可能造成的损坏或不利影响预先提出对策，避免这些不利硬度再次影响加固改造效果，彻底消除这种隐患。 3、全面比较原则，在全面综合地考虑旧桥结构的病害状况、使用历史、荷载变异、功能要求、加固效果、既有交通状况、桥梁加固施工技术条件（施工技术工艺、设备机具、熟练技工等）、一些非技术因素（经济指标、工作成端等）等多方面的因素后，经过多个桥梁加固方案的全面比较、反复论证后、优中选优。 4、协同受力原则。采取有效措施或主动加固对策，充分考虑新旧结构强度、刚度与使用寿命的均衡与匹配，尽可能地保证新增加的界面和构件与原有结构能够可靠地协同工作、整体受力，共同承担外荷载，使加固后的桥梁结构达到安全、可开、耐久的目标。 5、有序实施原则。严格按照设计确定的施工工序实施，严格控制施工临时荷载，尽量减少作用在原有结构上的施工荷载，避免在某个阶段产生过载现象，导致对原有结构造成新的损害。 |  |  |  |  |
| 10-2 | 桥梁工程概况 | 本项目改造4座桥梁,目前2座桥梁有检测报告,其余桥梁正在检测中。 |  |  |  |  |
| 10-3 | 技术标准 | 序号; 名称; 坐落; 性质; 长（m）; 宽（m）; 面积(m2); 结构; 修建年代. 1; 五一路立交桥; 建国路与五一路交叉; 跨公路; 1439; 16.4; 钢筋砼; 2001. 2; 大孤山桥; 兴业环城大道; 跨河桥; 64; 29.5; 1888; 钢筋砼; 1997. 3; 南环桥; 四方台路、中华南路西侧; 跨铁路; 363; 39.6; 14374.8; 钢筋砼; 1999. 4; 沙河桥; 胜利北路; 跨河桥; 210; 39.6; 8316; 钢筋砼; 1987. 合计; 2076; 48178.4. |  |  |  |  |
| 10-4 | 桥梁工程设计方案 | 1、五一路立交桥 （1）对于全桥主梁裂缝宽度大于及等于0.15mm的裂缝进行注胶封闭处理；对于主梁裂缝宽度小于0.15mm的裂缝进行涂胶封闭处理。 （2）对铰缝渗水泛碱病害，清除腐蚀混凝土，采用水泥砂浆勾缝。 （3）清除全桥破损、露筋处腐蚀混凝土，采用聚合物砂浆修补。 （4）清除板底渗水泛碱处腐蚀混凝土，采用聚合物砂浆修补。 （5）对铰缝砂浆脱落部位，采用水泥砂浆重新勾缝。 （6）采用乳化沥青修补桥面横向裂缝。 （7）采用沥青修补桥面破损、凹陷部位。 （8）对墩台砌缝砂浆脱落部位，采用水泥砂浆重新勾缝。 （9）重新砌筑墩台砌石松动破损、缺失部位。 （10）对翼墙砌缝砂浆脱落部位，采用水泥砂浆重新勾缝。 （11）重新砌筑锥坡砌石松动破损、缺失部位。 （12）疏通堵塞的伸缩缝、泄水管。 （13）更换破损的伸缩缝。 （14）清理伸缩缝杂物。 （15）增设缺失的泄水管、轮廓标志；更换破损的泄水管、轮廓标志。 （16）对耳墙破损开裂处装进行凿除，并重新浇筑。 （17）对全桥因盐蚀、水蚀等原因造成的混凝土剥蚀、白化等病害，凿除或打磨混凝土表面至新鲜面，钢筋除锈后用聚合物砂浆抹面处理。 （18）对盖梁及台帽蜂窝麻面处，凿除破损混凝土，采用聚合物砂浆进行修补。 （19）对伸缩缝锚固砼缺陷处，采用聚合物砂浆进行修补。 （20）挡块劈裂不严重的注胶，严重的凿除重新浇筑 （21）对薄壁台台身竖向裂缝，根据裂缝宽度按下列方法处治： 当裂缝宽度小于0.15mm时，涂抹环氧树脂胶封闭裂缝。 2）当裂缝宽度大于或等于0.15mm，且小于0.50mm时，沿裂缝方向凿成宽度为2.0cm，深度为1.5cm的矩形槽，灌注环氧树脂胶封闭裂缝，并将矩形槽用环氧树脂胶封闭。 3）当裂缝宽度大于或等于0.50mm，且小于1.00mm时，灌注环氧树脂胶，沿裂缝设置骑缝钢筋，对竖向裂缝两侧40cm宽度范围内混凝土表面充分凿毛，局部外包混凝土维修，对斜向裂缝，根据实际裂缝开展情况，对裂缝两侧混凝土表面充分凿毛，局部外包混凝土维修。 4）当裂缝宽度大于或等于1.00mm时，灌注环氧树脂胶，沿裂缝设置骑缝钢筋，对台身混凝土表面充分凿毛，整体外包混凝土维修。 （22）桥面凿除后加强板间横向联系重新浇筑混凝土，重新勾缝，摊铺沥青。 （23）对全桥因钢筋锈蚀导致混凝土开裂甚至剥落的，凿除破损混凝土，钢筋除锈后采用聚合物砂浆进行修补 2、大孤山桥 （1）对少数单板受力且板底裂缝较多、主筋锈蚀的简支板进行更换或进行深层次大修；板底面进行裂缝封闭处理后空心板底部整体粘贴碳纤维布涂刷阻锈剂，涂刷环氧树枝或粘贴碳纤维片进行结构补强。 （2）为将强横向联系，空心板翼缘板凿除，重新浇筑湿接缝处理；同时在主梁的跨中、四分之一处加三道横系梁（共五道）。 （3）桥面铺装整体拆除，重新铺装。桥面栏杆基座及栏杆重新安装。防水层采用改性沥青防水层。 （4）对渗水部位和蜂窝麻面部位打磨或凿除，然后采用高强聚合物砂浆修复，如缺损较深，则还需挂设钢筋网片并分层（一般2cm/层）修补。 （5）裂缝＜0.15mm的裂缝进行涂刷环氧树脂封闭处理；缝宽≧0.15mm的裂缝采用注胶封闭处理。 （6）桥面排水孔进行更换，重新安装不易淤堵的排水系统。应在两排桥墩上游桥墩周围抛射石笼保护。 （7）清理伸缩缝内沉积物，更换伸缩缝破损胶条，凿除混凝土碎边并修补混凝土铺装。 （8）对支座进行防锈处理，定期巡视支座情况，避免支座脱空恶化； （9）对桥墩及桥台盖梁渗水处进行干燥处理，对受水侵蚀的部位进行干燥处理，然后对其外边面涂刷环氧树脂或渗透结晶性防水材料。 （10）旧桥加固后应及时对加固效果进行检验。 （11）加固后在正常运行期间，应定期三年一次对该桥进行检测。 3、其他：由于其他桥梁正在检测中，具体方案待出具检测报告后，再进行具体方案设计。 |  |  |  |  |
| 10-5 | 桥梁工程量 | 序号; 名称; 坐落; 性质; 改造内容; 长（m）; 宽（m）; 面积(m2). 1; 五一路立交桥; 建国路与五一路交叉; 跨公路; Z1匝道主梁贯通裂缝；东西主桥第一联第一跨破损的T梁；破损的T梁横隔梁;破损的盖梁钢箱梁；东西主桥Y4桥墩；结构地方、排水系统；破损的主梁翼缘、防撞墙、桥面铺装等; 1439; 16.4; 23599.6. 2; 大孤山桥; 兴业环城大道; 跨河桥; 每跨增加五道横隔梁；空心板铰接缝改湿接缝；换两道伸缩缝；空心板黏贴钢板或碳纤维加固; 64; 29.5; 1888. 3; 南环桥; 四方台路、中华南路西侧; 跨铁路; 更换水泥混凝土和沥青桥面铺装；更换部分伸缩缝；处理桥头跳车；修补裂缝; 363; 39.6; 14374.8. 4; 沙河桥; 胜利北路; 跨河桥; 更换桥面局部破损铺装；更换部分伸缩缝；修补裂缝; 210; 39.6; 8316. 9; 合计; 2076; 48178.4. |  |  |  |  |
| 11 | 环境影响分析与节能评价 |  |  |  |  |  |
| 11-1 | 建设项目环境影响分析 | 本项目的实施对城市建设、经济发展和鞍山市内交通枢纽具有重要意义的同时，也将对拟建区的环境产生一些负面影响。一是工程建设占用土地，工程开挖对生态植被的破坏；二是施工期间施工机械、车辆噪声、施工过程中的扬尘、施工现场的生活垃圾及建筑垃圾对环境的影响，三是竣工通车后，车辆所产生的噪声、尾气、扬尘等对周围声环境及大气环境的影响。 |  |  |  |  |
| 11-2 | 环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 11-2-1 | 建设期的环保方案 | 1、增加道路中心线与建筑物之间距离，使建筑物远离噪声污染源。 2、考虑到项目建成后，将加大沿线的空气污染，增加道路绿化比例，种植吸收有害物质吸滞尘埃的树种。 |  |  |  |  |
| 11-2-2 | 施工期的环保方案 | 1、噪声污染防治措施 （1）在施工过程中，机械产生的噪声较大，对现场施工人员，特别是机械操作人员带来很大的影响。为此，建议施工单位合理安排工作人员工时，使其轮流操作，减少接触高噪声时间，并有足够的时间恢复体力。 （2）高噪声作业区应远离环境敏感区，对影响较重的施工场地需合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强现象的发生。施工机械，应合理安排施工时间；在居民区附近，严禁夜间施工，学校附近禁止白天施工。 2、空气污染防治措施 （1）对于施工中产生的扬尘，要采取相应的措施，尽量使之减小到最低范围。材料要集中堆放，减少尘源；运输过程中要加盖蓬布或适当洒水，降低起尘；施工中还应配置洒水车，以减小扬尘范围。 （2）沥青水泥混凝土的拌和，采用站拌方式，并慎重选择地址，拌和站应远离环境敏感点，并设在当地主导风向下风向一侧。拌和站应配备除尘设备，加强劳保措施。 3、水土保持防治措施 （1）工程临时占地和取土场、料场应修建临时拦挡工程，取土场服务期满后应平整土地，恢复植被。 （2）地段挖掘时应使表土和下层土分开堆放，平整和填埋时尽量使表土复原、避免生土铺在上面，同时要平整和压实。 （3）构筑物等待在施工期间，应在施工区设置临时排水系统和采取拦挡措施，使地表径流安全的排出，减少水土流失的影响。 （4）绿化所需的种植土均利用新建道路的表层耕植土，不设取土场。 4、其他防治措施 （1）施工结束后，必须将拌和料等清理干净。 （2）施工区固体废物和生活垃圾应统一收集、统一清运、合理处理；堆弃土方时应注意减少破坏掩埋地表植被。 |  |  |  |  |
| 11-2-3 | 运营期采取的防治措施 | 道路建成后，在使用过程中产生的污染物主要是车辆在行驶过程中产生的噪声、扬尘和废气。 1、噪声污染防治措施 在使用过程中噪声的影响比较明显，不同类型的车辆，不同的行使状态，产生的噪声强度也不同，随着交通量的增加，产生的噪声对道路两侧声学环境的影响也随之增加，但噪声的增长幅度并不大，只要加强管理，就能有效的降低噪声强度。 （1）严禁机动车乱鸣笛，合理组织交通； （2）保持路面平整，限制行车速度； （3）对噪声超标车辆实行强行维修，直到噪声达到标准才能上路，淘汰噪声严重的污染车辆。 2、空气污染防治措施 （1）可通过改进汽车性能，安装汽车尾气净化装置，使用无铅汽油等方法来减少污染物的绝对排放量； （2）对装运含尘物料的汽车应令其用蓬布遮盖货物，严格控制物料的洒落。在进出砂石料场的主要运输道路应配备洒水车定时、定期洒水，有效地吸附开采、装卸、运输砂石料产生的扬尘； （3）实行排放检测制度，对超标排放车辆应限制或禁止其上路行驶。 |  |  |  |  |
| 11-3 | 节能减排评价 | 必须完全、深入的落实节能减排措施。当前，从宏观上看，有效控制高耗能、高污染施工机械，加快淘汰落后生产能力，选择那些具备节能减排能力的施工队伍，全面实施节能减排工程，推进节能减排科技进步，大力发展循环经济，完善体制和政策体系，加大节能减排的投入，加强节能减排法制建设，强化节能减排监督管理，只有这样节能减排严峻形势才能得到有效缓解。 为了保证工程项目做到合理利用能源和节约能源，依据国家发展和改革委员会文件《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787），对本工程建设项目的节能进行分析评述。 |  |  |  |  |
| 11-3-1 | 节能措施 | 根据《中华人民共和国节约能源法》等有关法律的规定，基础设施的建设采取下列方法节能措施： (一)道路节能措施 1、道路施工期节能 道路施工中采用机械及机电产品要满足国家及省对节能的要求，或达到国际能源消耗标准。 施工中，对各种机械及机电产品要在消耗最少能源条件下，得到最大的功效，尤其是各种拌合设备，要尽量减少空转或少料拌合，对行走机械要严格控制能耗指标，在限定范围内争取发挥最大的功效。 2、道路运营期节能 道路路面平整将降低车辆的运营成本，节省燃料、降低轮胎消耗。运营期要保持路面平整。 （二）排水节能设计 本工程为能源的节约和利用考虑，充分利用管道的压能，提高管道的输送能力。合理选用管材及阀门、调压设备，减少管道压头损失。合理规划系统，避免迂回重复，减少压力损失。 （三）照明节能设计 1、根据时间、天气、交通流量等信息，合理控制道路照明的运行和停止。 2、道路照明为交错布置，可以达到节电的目的。 3、选择智能化节能型路灯，使用寿命长、节能效果显著。 考虑到太阳能路灯具有安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等固有的特性，能做为道路两侧绿化辅助照明，我们建议在景观工程的初步设计当中应考虑太阳能路灯用于景观路两侧道路照明。进一步体现出世行贷款项目市政基础设施改造工程的建设的节约能源，减少污染排放的宗旨。 4、采用智能控制装置，调整系统用电参数，并对其进行优化处理，保障供电系统稳定状态同时达到节能效果。针对电网电压偏高和波动等现象，调控装置可根据实际情况，调控输出最佳照明工作电压，并稳定在±2.5%以内，有效提高供电质量，可节能25%-60%。同时稳定的供电电压能有效延长电光源寿命2-4倍，减少运行、维护成本30%-50%。 本项目在建设和运营过程中，均不会产生较大的能源消耗，要求在施工和管理设备使用上应遵循低能高效的原则。在营运期，可为国家节省大量的能源，应属节能项目。因此从降低能耗、节约能源的角度看，本项目的建设是合理的。 |  |  |  |  |
| 11-3-2 | 减排措施 | 项目建设单位要淘汰落后生产能力，抓好本工程节能减排工作；加快实施有利于节能减排的政策措施；加大节能减排工作执法力度。 在施工单位的选择上，必须选择施工机械是按招标文件中载明对施工机械的环保、节能要求、合格的施工单位。对符合环保、节能施工方法等政府应给予政策扶持，在性能、技术服务同等条件下，应当优先选择这样的施工单位。 |  |  |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。

第三章   评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

二、评审原则及程序

详见本采购文件附件一供应商须知“五、报价与评审”。

三、确定成交供应商

单一来源采购小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐成交候选供应商的顺序，依法确定成交供应商。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“单一来源采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司法人专门针对投标项目的授权，并明确相关权限。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权书，并明确相关权限。

3.2 满足采购文件中单一来源邀请书、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1单一来源邀请书

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1单一来源采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

13.2供应商要按报价一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评审时不予承认。如未提供单独密封、标记的“报价一览表”，以响应文件正本中的“报价一览表”为准。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于供应商在报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在采购时不予唱价不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.单一来源响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写单一来源响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。报价一览表为在单一来源采购仪式上唱价的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.单一来源保证金

17.1供应商按采购文件的规定提交单一来源保证金，并作为其报价的一部分。未按要求提交单一来源保证金的响应文件为无效响应文件。

17.2单一来源保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的单一来源保证金将视为未按规定时间交纳单一来源保证金。

17.3供应商在将单一来源保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还单一来源保证金。在采购截止时间前，供应商可至采购代理机构财务部门领取已交纳单一来源保证金的有效证明。

17.4在递交响应文件时，供应商须出示已交纳单一来源保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按采购文件要求交纳单一来源保证金或虽已交纳单一来源保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳单一来源保证金的有效证明的供应商的响应文件。

17.5单一来源保证金的退还。未成交的供应商的保证金将于确定成交公告发布后的五个工作日内退还；成交供应商的单一来源保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。单一来源保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6供应商单一来源保证金收据丢失退还保证金的处理办法。供应商须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按保证金的退还程序予以办理。

17.6.1供应商以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7供应商发生下列情况之一，单一来源保证金将不予退还：

17.7.1在单一来源响应函中承诺的报价有效期内撤回其报价的；

17.7.2成交后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

18.报价有效期

18.1响应文件有效期为自单一来源之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认，单一来源保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

19.响应文件的式样和签署

19.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证单一来源采购小组的评审和响应文件存档需要。

19.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

19.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2响应文件外封面、封口按照“采购项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.采购截止时间

21.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的采购截止时间。

21.2采购代理机构可以延长采购截止时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的采购截止时间之后递交的响应文件。

23.响应文件的修改和撤回

23.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的采购截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4在采购截止时间后（即从单一来源开始之时起），供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.5从采购截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回报价，否则单一来源保证金将被没收。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除单一来源保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、报价与评审

24.报价

24.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加单一来源会议。

24.2单一来源采购时由单一来源采购小组检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，宣读供应商名称、修改响应文件的通知、报价、价格折扣、是否按规定提交了单一来源保证金，以及报价一览表要求的其它内容。采购代理机构将做记录并在单一来源会议结束后要求供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3未宣读的报价、价格折扣等实质性内容，评审时不予承认。

24.4供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1在采购文件规定的采购截止时间之后报价的；

24.4.2响应文件未按采购文件规定密封的；

24.4.3未按规定提交单一来源保证金的。

25.单一来源采购小组的组成

25.1采购代理机构负责组织评审工作。

25.2与供应商有利害关系的人不得进入单一来源采购小组。

25.3单一来源采购小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。单一来源采购小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行单一来源采购小组职责。

26.响应文件的初审

26.1资格性检查。单一来源采购小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明、单一来源保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查单一来源保证金的有效性。在评审过程中，单一来源采购小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在单一来源采购小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在单一来源开始后修正，但单一来源采购小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

26.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

26.2.5 单一来源采购小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

26.3.3供应商法定代表人或其授权代表未按规定到现场并签字确认报价结果的；

26.3.4不符合采购文件规定的实质性要求的；

26.3.5采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

26.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

26.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价及分项报价，其投标将作为无效报价处理，单一来源保证金将被没收。

27.响应文件的澄清

单一来源采购小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，单一来源采购小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。

28.评审办法和评审标准

单一来源采购小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

29.推荐成交候选供应商名单

29.1采用最低评标价法的，按评审价由低到高顺序排列。评审价相同的，按技术优劣顺序排列。单一来源采购小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，单一来源采购小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由单一来源采购小组集体研究处理。

29.2评审中遇到的其它问题，由单一来源采购小组集体研究处理。

30. 成交供应商的确定

单一来源采购小组根据全体单一来源采购小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商。

31.评审过程的保密性

31.1单一来源采购之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其它人透露。

31.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向单一来源采购小组、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除供应商须知第33条规定的情况外，采购单位根据单一来源采购小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

34.成交通知书

34.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

34.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

鞍山市2016-2017年老旧排水管网、

道路及桥梁大修工程

政府购买服务协议主要条款

二○一六年×月

目  录

第一条  定义和解释	68

第二条  协议构成及适用顺序	70

第三条  服务项目及服务范围、期限	70

第四条  项目投资计划与融资方案	71

第五条  协议价款及资金支付	72

第六条  服务质量及保障措施	73

第七条  项目交付	75

第八条  甲方的陈述和保证	75

第九条  乙方的陈述和保证	75

第十条  甲方的权利和义务	76

第十一条  乙方的权利和义务	77

第十二条  指定人员及联系人	78

第十三条  权利保证和权利归属	79

第十四条  保密	79

第十五条  不可抗力	80

第十六条  违约责任	80

第十七条  适用法律和争议解决	81

第十八条  协议的变更、解除和终止	81

第十九条  协议效力	82

第二十条  协议附件	82

甲方：  鞍山市住房和城乡建设委员会

法定代表人/负责人： 张兴东

住所：   鞍山市铁东区园林大道888号

邮编：     114000

联系人：      邱世国

电话：     0412-5513739

传真：     0412-5553319

邮箱：     aszsjw@163.com

乙方：  鞍山市建设投资集团有限公司

法定代表人：    范广哲

住所： 辽宁省鞍山市铁东区园林路211号

邮编：      114010

联系人：    王克庆

电话：     0412-2288107

传真：     0412-2288107

邮箱：     asctwkq@163.com

鉴于：

1、城市基础设施对城市发展尤为重要，是其达到经济效益、环境效益和社会效益的必要条件之一。鞍山市人民政府拟实施鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程。

2、根据《预算法》、《政府采购法》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《政府购买服务管理办法（暂行）》等有关规定和要求，辽宁省政府已制定《关于政府向社会力量购买服务工作的实施意见》以及政府购买服务的指导性目录。

3、鞍山市政府决定采取“政府购买服务”的方式实施该项目，该事项已经经市长办公会议（2016年第59期）审议同意。

4、鞍山市政府以《市长办公会议纪要》（第59期）授权甲方鞍山市住房和城乡建设委员会作为本协议项下老旧排水管网、道路及桥梁大修工程的购买主体。

5、甲方鞍山市住房和城乡建设委员会通过单一来源采购方式,确定乙方鞍山市建设投资集团有限公司作为本协议项下鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程服务的承接主体,符合有关法律法规规定的采购程序和资质要求。乙方愿意向甲方提供本协议约定的各项服务。

现依据《合同法》、《政府采购法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就本项目达成本协议。

# 第一条  定义和解释

## （一）定义

1、甲方：即购买主体，指鞍山市住房和城乡建设委员会，该机构代表鞍山市人民政府依据本协议购买乙方的服务。甲方的合法承继人和允许的受让人视同甲方。

2、乙方：即承接主体，指提供服务项目的鞍山市建设投资集团有限公司，该公司依据中华人民共和国公司法设立，在辽宁省鞍山市铁东区登记注册，公司统一社会信用代码编号为91210300MA0QERBL20，法定代表人为范广哲。乙方的合法承继人和允许的受让人视同乙方。

3、贷款银行：指与乙方签订借款合同、为本项目提供融资的金融机构，具体指国家开发银行股份有限公司，经办分行为辽宁省分行，或由其牵头组建的银团。

4、融资协议：指乙方与贷款银行签署的为履行本协议规定义务而获得贷款银行融资的相关协议。

5、第三方：指甲乙双方以外的任何自然人、法人、机构、组织、单位、实体等。

6、本项目：指鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程。

7、项目交付日：指本协议规定的，由于项目完成、终止或其他原因造成的乙方向甲方移交各种服务事项的管理权及相关财务的所有权的特定日期。

8、服务：指甲方依据本协议第三条第（二）款规定从乙方购买的各项服务。

9、书面形式：指有形表现所载内容的形式，包括协议文件、信件、电报、传真、电子邮件等。

10、“元”：指人民币元。

## （二）解释

除非本协议另有说明，下述词语在本协议中应适用本条规定的释义：

1、“一方”或“各方”指本协议的一方或各方。本协议的各方均包括其各自的合法承继人和获准受让人；

2、“资产”包括现有和将来的任何类别的财产、收入及权益；

3、“修订”包括补充、更新、替换或重新制订。

# 第二条  协议构成及适用顺序

（一）本协议由下述文件构成：

1、本协议及其各项修订文件、变更协议；

2、本协议附件；

3、成交通知书、协议、招标、投标或报价文件(含澄清文件)；

（二）任何关于本协议内容的争议应按照下述顺序适用本协议文件予以澄清：（1）本协议；（2）协议附件；（3）招投标文件及招投标澄清文件。上述文件中上一序位文件与下一序位文件内容相矛盾时，应优先适用上一序位文件标准澄清本协议的规定。

（三）本协议构成签约方就本协议所涉及的事项而订立的完整协议，并取代双方任何先前就本项目签订的协议或安排。

（四）本协议条款标题仅为方便之用，不影响条款内容的解释。

# 第三条  服务项目及服务范围、期限

## 甲方购买乙方负责提供的排水管网改造，道路改造、大修，桥梁大修及其他改造内容的服务。

## （一）服务项目概况

本项目为鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程。

主要包括：排水管网改造，道路改造、大修，桥梁大修三部分,具体建设内容如下:

1、排水工程：新建1条雨水管线，共143.64m；新建29条污水管线，共34497.91m，道路恢复面积100017.29 m2；改造千山西路和新建劳动路暗渠，共4095.66m，道路恢复面积30001.13 m2。

2、道路工程：改造大修道路共4条，共计14644.86米。其中：翻建3条道路，共14159.35米；大修道路1条，共449.51米。新建路灯839基。

3、桥梁工程：桥梁改造4座，共2076m。

本项目总投资37508.32万元，建设工期二年。

## （二）服务范围和内容

甲乙双方按照自愿平等原则，经协商一致，甲方向乙方购买本项目涉及的排水管网改造，道路改造、大修，桥梁大修及其他改造内容服务。

## （三）服务期限

甲乙双方确认，在任何情况下，除非甲方另行书面同意，乙方完成本项目规定的所有服务的期限为：自本协议生效之日起至2031年12月31日。

## （四）服务范围及服务期限的修改

1、甲方可以在本协议期限内，以书面形式要求乙方就本协议所规定的内容作出变更、修订、或其他修改。除非甲乙双方已经就本协议修改所产生的协议价款变化达成书面协议，本协议所规定的费用支付标准依然适用于变更事项。

2、非因乙方原因导致服务中一项或多项服务不能按照本协议中双方同意的期限完成或提供服务的，乙方应在发现该等服务不能按期完成后立即书面通知甲方和贷款银行。甲乙双方应就有关服务期限修改及对乙方还款能力的影响达成书面意见并取得贷款银行同意。

# 第四条  项目投资计划与融资方案

（一）甲乙双方确认，本项目静态投资36170.91万元，建设期利息1337.41万元，总投资为37508.32万元。乙方为按期履行义务，资金筹措计划如下：乙方自筹项目资本金7508.32万元，占总投资的20%；向贷款银行申请融资30000万元，占总投资的80%。

（二）为保障本协议履行，甲方同意乙方向银行申请贷款，并保证乙方确实履行融资协议中约定的相关事项。

# 第五条  协议价款及资金支付

（一）甲乙双方确认，本项目中甲方购买乙方服务的协议总价款为     万元。协议总价款由两部分构成，一是乙方在建设期因实施项目建设而发生的项目静态投资；二是乙方为实施本协议约定的服务内容向金融机构申请贷款而发生的融资成本。

（二）甲方承诺将积极筹集本协议约定的各项资金,该资金包括项目静态投资、财政贴息和融资成本，资金来源于鞍山市政府财政性资金，已在财政预算中统筹安排，并将在本协议期内逐年纳入未来年度本级财政预算支出管理。

（三）本协议项下资金支付计划初步安排如下：

购买服务费用年度支付计划

| 年度 |  | 购买服务费用金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第1年 | 2016年 |  |
| 第2年 | 2017年 |  |
| 第3年 | 2018年 |  |
| 第4年 | 2019年 |  |
| 第5年 | 2020年 |  |
| 第6年 | 2021年 |  |
| 第7年 | 2022年 |  |
| 第8年 | 2023年 |  |
| 第9年 | 2024年 |  |
| 第10年 | 2025年 |  |
| 第11年 | 2026年 |  |
| 第12年 | 2027年 |  |
| 第13年 | 2028年 |  |
| 第14年 | 2029年 |  |
| 第15年 | 2030年 |  |
| 第16年 | 2031年 |  |
| 合计 |  |  |

建设期届满前，乙方的服务费用根据其服务完成进度进行核定。建设期届满或者乙方完成项目建设内容后，乙方工作经甲方验收合格后，甲方按照上表中的支付计划逐年向乙方支付服务费用。

按照本协议的约定，涉及增加或减少服务费的情形时，以鞍山市财政局财政投资评审中心及金融机构共同确定的相关数据作为核定依据。

甲方支付服务费用的具体时间安排应当考虑乙方为完成本项目进行的融资活动，具体支付计划将与相关融资协议约定的还款计划相衔接匹配，具体金额根据利率等因素进行动态调整。

（四）甲乙双方确认本协议总价款及支付方式是基于对项目各方面要求综合考察的结果，其中项目还本付息要求是确定本协议价款支付标准、时间和额度的基础之一。如果本协议中任何一方或双方认为协议价款及支付标准、进度需要作出调整时，应事先取得贷款银行同意。

（五）如因项目投资额度、规模或进度调整等因素，导致本协议规定的资金支付额度及时间与融资协议规定的还本付息计划不匹配时，甲方同意相应调整本协议中资金支付计划，以满足项目正常建设运营及融资本息的足额偿还。

（六）甲方应按本协议约定的支付进度，将相应资金支付至乙方在贷款银行开立账户：

开户银行：国家开发银行股份有限公司辽宁省分行

账    号：收 款 人：鞍山市建设投资集团有限公司

未经贷款银行书面同意，上述账户不得变更。

# 第六条  服务质量及保障措施

（一）乙方提供各项服务的质量标准应依据下述顺序确定：

1、国家质量控制标准；

2、没有国家标准的，应适用行业质量标准；

3、没有国家或行业质量标准的应适用省级质量标准；

4、没有国家、省级、行业质量标准的，甲乙双方应协商确定可以适用的服务质量标准。

（二）乙方应在向甲方提供各项服务前向甲方提供适用于相关服务的质量服务标准的相关文件，甲方在接到乙方提供的服务质量标准后应就该项标准的适用性及完备程度予以审核并提供书面意见。该质量标准经甲乙双方协商签字确认后应作为未来本协议项下相关服务结果验收的依据。

（三）乙方应在项目进程中采取一切必要措施保障其所提供的服务符合服务质量标准。如果由于不可抗力等特殊原因不能保障服务事项的质量，乙方应书面通知甲方。

（四）甲方有权在乙方提供服务的过程中，在不影响乙方正常运营的前提下，对乙方的服务工作及服务质量及相关质量保障措施予以检查。具体检查督促措施包括但不限于：对服务对象的回访、现场检查、样品抽查、要求乙方汇报质量跟踪和检查结果、聘请第三方专业机构对服务结果予以评估等。甲乙双方应在依据项目情况确定服务结果检查节点，在服务检查节点及服务结果最终交付日前15个工作日，乙方应书面通知甲方对服务节点或最终结果验收的时间、地点和方式。甲方应及时组织相关部门，按照本协议规定的质量标准，对乙方的交付进行验收。如因甲方原因导致验收时间推迟的，乙方履行本协议义务期限应予顺延。

（五）甲方对各个服务节点检查的结果应以书面形式通知乙方。乙方如果对甲方的检查结果有异议，应在10个工作日内向甲方提出书面说明。甲方有权依据服务节点检查结果通知乙方停止履行本协议规定的其他服务。如果甲方没有通知乙方停止履行协议义务，乙方应继续向甲方提供所规定的其他服务，甲方也应按照本协议规定履行相应义务。双方有关独立节点检查结果的争议由双方协商解决，协商不成的可以按照本协议规定的争议解决方式解决。

（六）如果甲方因一个或多个检查结果书面通知乙方停止提供本协议规定的相关服务，甲乙双方应按照本协议规定的争议解决方式及协议解除程序处理协议解除事宜。

（七）乙方对其提供的服务质量应按照国家规定承担相应的产品维修、消费者保护及缺陷修复、质量赔偿责任。

# 第七条  项目交付

乙方应在项目交付日向甲方移交下述资产及与项目有关的信息资料。其中包括：

（一）本项目建设形成的资产；

（二）项目资料，包括但不限于投融资资料等；

# 第八条  甲方的陈述和保证

（一）甲方已经获得鞍山市人民政府的有效授权，负责购买本协议所规定的各项服务，并代表鞍山市人民政府与乙方签署本协议。

（二）甲方签署并履行本协议不会违反任何法律法规，也不会侵犯任何第三方的权益。

（三）甲方保证本协议涉及的财政支出责任已经按照相关法律规定获得必备的批准及授权，逐年纳入鞍山市政府财政预算管理。在本协议期内，甲方将严格按照本协议约定时间支付对应款项。

# 第九条  乙方的陈述和保证

（一）乙方为依法设立、有独立承担民事责任的能力的法人，符合国家有关政事分开、政社分开、政企分开的要求。

（二）乙方确认其已获得签署本协议的足够信息。乙方如因误解与服务内容及标准要求有关的任何事实或本协议的任何规定，而导致其自身承担任何法律责任，乙方将不会获得任何额外补偿或就承担有关法律责任获得任何豁免。乙方进一步确认其签署并履行本协议不会违反其已有的任何其他协议或与其冲突。

（三）乙方的各项财务记录真实可靠。除已经向甲方说明的违约记录外，乙方不存在任何违约事项，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且其签署并履行本协议不会违反其已有的任何其他协议或与其冲突。

（四）在本协议期间，乙方改变其股权结构和股比关系，或实施董事会、监事会主要成员以及总经理等高管人员等重大事项变更，应经甲方事先书面同意，乙方在取得甲方同意时，应向甲方提交贷款银行对该等事项的同意书。

（五）乙方获取及保持为履行本协议所需的一切政府授权、批准、许可证或特许，并须承担因获取和保持许可证及特许而可能产生的所有费用、收费及开支。

（六）乙方将为本项目提供服务足额投保建设期所需的必要险种并确保该等保险在本项目建设期内持续有效，将贷款银行作为保险第一受益人，相关保险费用由乙方承担。发生投保范围内的保险事故时，保险赔偿金优先用于偿还本项目银行贷款本息，剩余的保险赔偿金用于补偿乙方的服务回报。

（七）乙方自行缴付所有税项、费用、收费及款项。

（八）乙方向甲方或鞍山市政府相关部门提供的所有文件资料真实、准确、完整，向甲方作出的所有陈述和保证在本协议有效期内真实有效。

# 第十条  甲方的权利、义务

## （一）甲方的权利

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权按照本协议的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的建设进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本协议或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3、甲方有权对乙方就本项目注资和融资情况实施监督管理。

## （二）甲方的义务

1、甲方应负责协调鞍山市政府的相关部门依法将购买服务资金纳入政府财政预算和采购服务资金预算管理，并按照本协议约定向乙方支付价款。

2、甲方应及时向乙方提供与履行本协议相关的所有必须的文件、资料。

3、甲方应按本协议约定完成由其落实的审批事项，提供协议实施条件。

4、甲方应为乙方在协议履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

5、甲方应当按照本协议的约定为乙方就本项目的融资提供必要的协助，包括由甲方或鞍山市人民政府及其职能部门出具相关的同意或证明文件等。

# 第十一条  乙方的权利和义务

## （一）乙方的权利

1、乙方有权按照本协议约定向甲方收取服务费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本协议项下服务相关的所有必须的文件、资料。

3、为本项目融资之需要，乙方有权以其依法享有的本协议项下全部权益及收益（包括但不限于请求甲方支付各种资金的权利及其收益等）形成的应收账款向贷款银行提供质押担保，并在人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统中办理质押登记。

## （二）乙方的义务

1、乙方应按照本协议约定时间落实政府审批事项并按照各项审批文件要求完成项目。

2、乙方应全面履行本项目建设管理中的相关安全生产管理职责，避免发生安全生产事故。因乙方未尽管理职责发生安全生产事故的，由乙方承担相应的法律责任。

3、乙方或其子公司应具有相应资质。

4、乙方为本项目之目的而依据本协议签订的相关文件（包括但不限于工程文件、融资文件等）应当符合本协议的要求。

5、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本协议履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6、乙方应采取有效的措施保证本项目的融资按计划进度执行，不会影响到项目实施，且所有融资均用于本项目，并合理安排资金使用计划，确保项目得到顺利实施。

7、乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

8、乙方应建立服务台账，记录相关文件、工作计划方案、项目和资金批复、项目进展和资金支付、工作汇报总结、重大活动和其它有关资料信息，以配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

9、乙方应建立健全财务报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料。

10、乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本协议相关的审计。乙方应保存与本协议相关的记录和账目，保存期限为本协议终止后3年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所有权检查并复制该等记录和账目。

11、项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保管。

# 第十二条  指定人员及联系人

（一）指定人员

1、甲方指定 郝国华 和 邱世国 作为甲方代表，负责与乙方的联络沟通及本协议履行中的各项事宜。

2、乙方指定 刘建东 和  王克庆 作为乙方代表，负责与甲方的联络沟通及本协议履行中的各项事宜。

（二）联系人

除非双方另有明确约定，任何一方根据本协议向另一方提供资料和发送通知的联系人和联系方式如下：

| 甲方联系人：邱世国 | 乙方联系人：王克庆 |
| --- | --- |
| 电话：0412-5513739 传真：0412-5553319 | 电话：0412-2288107 传真：0412-2288107 |
| 邮箱：aszsjw@163.com | 邮箱：asctwkq@163.com |

# 第十三条  权利保证和权利归属

## （一）权利保证

乙方保证其所提供之服务不侵犯任何第三方的权利和知识产权。

## （二）权利归属

1、甲方向乙方提供的与履行协议相关的文件资料，其知识产权归甲方或甲方指定之第三方所有。

2、乙方及其工作人员在为甲方提供服务的期间所产生的所有知识产权归甲方所有。

3、甲方拥有本项目形成的所有资产的所有权和支配权。

# 第十四条  保密

（一）乙方及乙方工作人员在本协议履行过程中所获得的甲方、甲方所代表之政府及项目的所有信息和与提供本协议项下服务相关的记录、数据、报告等资料均属甲方之保密信息。

（二）乙方应对该保密信息采取保密措施，且仅得为本协议之目的使用该保密信息。

（三）未经甲方书面同意，乙方不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述保密信息，为本协议之履行需要向其工作人员、代理人、贷款银行及其工作人员等披露的除外。

（四）乙方应保证其工作人员、代理人等遵守本条有关保密的约定，且该约定不因本协议终止或者解除而失效。

# 第十五条  不可抗力

（一）如果乙方因不可抗力而导致协议履行延误或不能履行协议义务，不应承担赔偿或终止协议的责任。

（二）本条所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，不包括乙方的违约或疏忽。

（三）在不可抗力事件发生后，受到不可抗力影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并尽最大努力减轻不可抗力对协议履行之影响。

（四）如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续超过40个工作日，双方应协商决定继续履行本协议。

（五）如果自任何不可抗力事件发生后40工作日内双方不能根据上述第四项之规定就继续履行本协议的条件或终止本协议达成一致意见的，任何一方有权根据本协议的约定单方书面通知对方提前终止本协议。

# 第十六条  违约责任

（一）甲乙任何一方违反本协议规定的义务均属违约。除非本协议或法律另有规定，任何一方违约不应成为另一方违约的理由，也不能免除另一方继续履行协议的责任。守约一方应尽量减少违约损失。

（二）任何一方发生本协议项下违约事件时，主张违约的一方应书面通知违约方予以改正，该通知应抄送贷款银行。收到违约通知的一方应就对方违约通知予以回复，确认是否违约并说明理由。双方应就违约事实认定及补救措施充分协商，尽可能减少违约损失。

# 第十七条  适用法律和争议解决

（一）本协议适用国内法。

（二）本协议履行过程中发生的或与本协议有关的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，可依法向鞍山市中级人民法院提起诉讼。

- （三）争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议。

# 第十八条  协议的变更、解除和终止

（一）变更、解除和终止的事由

1、如本协议的继续履行将损害国家利益和社会公共利益，则双方均有权书面通知对方要求变更、解除本协议或针对本协议项下服务另行签署其他书面协议。

2、非乙方原因导致本协议在双方约定的期限内无法完全履行或在履行过程中出现双方无法预见的困难，导致协议目的难以实现的，双方可经协商决定变更或解除本协议。

3、法律规定或本协议约定的其他事由。

（二）变更、解除和终止的后果

1、一方收到对方解除协议的通知或向对方发出解除协议的通知后，应立即停止履行与本协议相关的工作。

2、双方应进行清算。经乙方提供书面证明文件，甲方应按下列方式支付价款，本协议另有约定的除外：已完成且尚存的工程，具备验收条件的，按照相关规定办理竣工验收，并按照审计结论进行决算；不具备验收条件的，经委托有资质的造价鉴定机构及质监部门进行造价鉴定及质量评定，依据造价鉴定的结果进行支付。

3、本协议因一方违约而解除或终止的，需事先征得贷款银行书面同意，违约方应赔偿给守约方造成的损失，并确保融资本息按期足额偿付。

# 第十九条  协议效力

（一）本协议未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议。对本协议的任何修改或补充应当由甲乙双方协商达成一致意见并取得贷款银行的书面同意。

（二）本协议任何条款被主管部门或法院认定为不合法、无效或不能强制执行的，或因法律、法规、国家政策等的变化而不合法、无效或不能强制执行的，该等不合法、无效或不能强制执行不影响本协议的其他条款的效力。

（三）本协议在满足下述条件时生效：

本协议经双方盖章，并经法定代表人（负责人）或授权代表签署。

（四）甲方支付本协议项下的全部资金，且乙方偿还项目全部贷款本息后，本协议终止。

（五）本协议一式八份，具有同等法律效力。其中，甲方执二份、乙方执二份，贷款银行执二份，其余报政府财政等相关部门备案。

# 第二十条  协议附件

（一）市长办公会议纪要（2016年第59期）

（二）《鞍山市人大常委会关于批准鞍山市2016-2017年老旧排水管网、道路及桥梁大修工程等2项工程有关事项的决定》鞍人发【2016】24号

（三）关于鞍山市老旧排水管网、道路及桥梁大修工程两个项目政府购买服务采购方式的复函（鞍财综函〔2016〕10号）

（四）成交通知书、招标、投标文件

（本页为政府购买服务协议的签署页）

甲方：（盖章）鞍山市住房和城乡建设委员会

负责人（签字）：

签约日期：2016年×月×日

乙方：（盖章）鞍山市建设投资集团有限公司

法定代表人（签字）：

签约日期：2016年×月×日