**评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** |
| **一** | **施工组织设计（40分）** | | |
| **1** | 内容完整性和编制水平 | **5** | 施工组织设计内容完整，体系健全，管理目标明确，措施齐全。  优得5-4分、良得3.9-2分、一般得1.9-1分。 |
| **2** | 施工方案与技术措施 | **10** | （1）结合工程实际情况，对施工重点、难点分析透彻、全面并采取技术保证措施；  （2）平面总体布置图满足施工要求，场地布置科学、合理、可行；  （3）施工进度计划满足施工工期要求，各工序进度安排合理、衔接关系合适，计划图表编制正确，保证措施科学、合理、能够满足施工工期要求。  优得10-8分、良7.9-5分、一般4.9-1分。 |
| **3** | 质量管理与措施 | **7** | 质量管理完整、科学、针对性强；制度健全，目标明确；质量保证措施具体、合理；重点突出，难点论述全面，解决方案科学合理，结合工程特点可操作性强。  优得7-5分、良4.9-3分、一般2.9-1分。 |
| **4** | 安全、文明施工管理与措施 | **6** | 安全管理完整、科学、针对性强；制度健全，目标明确；安全生产技术措施科学、全面，符合本工程要求；文明施工技术保证措施具体可行。  优得6-4分、良3.9-2分、一般1.9-1分。 |
| **5** | 环保管理与措施 | **4** | 环境保护管理健全，措施针对环境保护有充分保障。  优得4-2.5分、良2.4-1.5分、一般1.4-1分。 |
| **6** | 资源供应计划 | **4** | 劳动力各工种配置合理、数量充足；施工机械设备齐全，能满足施工要求；材料供应计划满足施工进度。  优得4-2.5分、良2.4-1.5分、一般1.4-1分。 |
| **7** | 保修承诺及服务 | **4** | 在质保期内和质保期满后维修服务承诺和保证措施得当。  优得4-2.5分、良2.4-1.5分、一般1.4-1分。 |
| **二** | **投标报价（50分）** | | |
| **1** | 投标总价 | **50** | （1）投标报价等于评标基准价的得基准分50分；  （2）评标基准价±20%及以内的投标报价，每高于评标基准价1%，扣2分，  【公式：50-丨偏差率丨×2×100】 ，  每低于评标基准价1%，扣1分，  【公式：50-丨偏差率丨×1×100】  （3）评标基准价±20%以外投标报价，不得分。 |
| **三** | **其他因素（10分）** | | |
| **1** | 企业信用评价  （信用等级、信用动态评价及失信曝光） | **3** | **信用等级**  投标人被“中国水利工程协会”评定信用等级为AAA级得3分、评定为AA级得2分、评定为A级得1分、评定为BBB级得0.5分，评定为CCC级得0分。  注：未获“中国水利工程协会”信用等级评定，  但在“辽宁省水利建设市场信用信息平台”  建立信用档案的市场主体，按BBB级赋分；未建立的,按CCC级赋分。 |
| **4** | **信用动态评价**  上一个评价周期内的市场主体信用动态评价得分率（%）与此项标准分值的乘积。  注：对于上一个评价周期未参与或未获得信用动态评价的市场主体，其信用动态评价得分为本项目通过初步评审的其它投标人信用动态评价得分的算数平均值。若如本项目所有投标人均未参与或未获得信用动态评价的本项均不得分，若本项目所有投标人只有一家参与或获得信用动态评价的，则其信用动态评价得分作为其它投标人信用动态评价得分率（%） |
| **3** | **失信曝光**  采用数量递减法计分。按《辽宁省水利建设市场信用信息平台》公布的市场主体失信扣除相应的分数。失信扣分大于或等于3分的市场主体，本项目不得分。 |