千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目

招 标 文 件

（招标编号：LNZHZBDL202013）

招   标  人: 鞍山市千山区大屯镇人民政府（盖单位章）

招标代理机构：辽宁中弘工程咨询有限公司（盖单位章）

日       期: 2020年10月

# 目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第三章 评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

1. 评标方法	35

2. 评审标准	35

2.1 初步评审标准	35

2.2 分值构成与评分标准	35

3. 评标程序	36

3.1 初步评审	36

3.2 详细评审	36

3.3 投标文件的澄清和补正	36

3.4 评标结果	37

第四章 合同条款及格式	38

第一节通用合同条款	38

第二节专用合同条款	38

第三节合同协议书	55

第五章  工程量清单	75

第六章  图  纸	94

第七章  技术标准和要求	95

第八章  投标文件格式	97

目    录	99

一、投标函及投标函附录	100

二、法定代表人身份证明	102

二、授权委托书	103

三、投标保证金	104

四、已标价工程量清单	105

五、施工组织设计	106

六、项目管理机构	111

七、资格审查资料	113

# 第一章 招标公告

千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目 千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目  已由鞍山市千山区发展和改革局 以《关于千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目实施方案及概算的批复》（鞍千发改字 [2020]31号）批准建设，招标人 鞍山市千山区大屯镇人民政府，工程建设资金来自财政资金，项目出资比例为 100%   ，资金落实比例为  100%   。项目已具备招标条件，现对该项目的   施工    进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1本次招标项目的建设地点：  鞍山市千山区大屯镇     。

2.2工程规模：工程为千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目，位于鞍山市千山区大屯镇内。工程内容主要包括6728间厕所建设等。

2.3投资额： 4709164.48元。

2.4本项目不划分   。

2.5招标范围：工程为千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目，位于鞍山市千山区大屯镇内。工程内容主要包括6728间厕所建设等。

2.6工期要求：  2020 年 11 月  16 日开工至  2020  年 12 月 6 日竣工，计划工期  20天。

2.7质量要求：  合格    。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备  建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理（建造师）须具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格，对项目经理的要求：无在岗项目。

3.2 本次招标 不接受联合体投标。

3.3 投标人授权委托人应具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明；投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。资格其他条件：无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。

4. 领取招标文件的时间及方式

即日起至开标前在鞍山市公共资源服务平台(本公告附件)免费下载,网址http://www.asggzyjy.cn.

5. 投标报名

取消报名环节。

6.投标保证金

6.1投标保证金或投标担保金额与缴纳

需提交投标保证金金额 5.11万元;按照招标文件要求的缴纳方式进行缴纳。

采用保函和担保函形式的，将保函与担保函原件与投标文件一起邮寄到指定地点。

投标保证金或投标担保均须在开标前完成。递交投标文件时，投标人应在投标文件中附有缴纳投标保证金或投标担保的有关凭证。投标文件中未附有缴纳投标保证金或投标担保有关凭证的，其投标文件招标人不予受理。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间为  2020  年 11 月 5 日 13 时 30 分，将投标文件邮寄到  鞍山市公共资源交易中心（辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号）    。

疫情期间只接受邮寄，邮寄地址：鞍山市公共资源交易中心219房间（辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号），邮编：  114001    接收人：孟小龙，联系电话：13604227393。

投标文件由顺丰速运公司 送至指定的投标文件存放地点，并由中介代理机构人员和快递人员共同签字确认接收，存放投标文件房间24小时监控。逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理，由投标人自行负责。同时快递外包装上须注明：项目名称、云视讯注册手机号。邮寄费由投标人自行承担，不得到付。

7.2逾期送达的者或未送达到指定地点，招标人不予受理。

7.3投标截止时间与开标时间、地点为拟定，请关注本次招标文件及答疑中的相关信息。

8. 发布招标公告的媒介

本招标公告同时在辽宁省招标投标监管网、鞍山市政府网、鞍山市公共资源服务平台上发布。

注：招标公告发布时间不得少于5日。

9. 联系方式

招 标 人：  鞍山市千山区大屯镇人民政府        招标代理机构：  辽宁中弘工程咨询有限公司

地    址：   鞍山市千山区大屯镇               地    址：   鞍山市铁东区福利街37号

邮    编：   114000                           邮    编：  114001

联 系 人：    郭晓男                          联 系 人：   张馨元

电    话：  13384123319                       电    话：    0412-2211900

传    真：                                    传    真：    0412-2211900

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府 地址：鞍山市千山区大屯镇 联系人：郭晓男 电话：13384123319 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：辽宁中弘工程咨询有限公司 地址：鞍山市铁东区福利街37号 联系人：张馨元 电话：0412-2211900 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 鞍山市千山区大屯镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程为千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目，位于鞍山市千山区大屯镇内。工程内容主要包括6728间厕所建设等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：20 日历天 计划开工日期：2020年11月16日，具体以实际签订合同为准 计划竣工日期：2020年12月6日，具体以实际签订合同为准 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件：建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质 项目经理（建造师，下同）资格：建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师 财务要求：/ 业绩要求：/ 其他要求：(1)具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证；(2)投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人名的；(3)投标人授权的委托代理人与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老关系证明 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2020年10月19日11时 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2020年10月19日16时 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 施工图、工程量清单、补充文件或修改通知、招标文件中引用的规范性文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2020年10月19日16时 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年 11月 5 日 13 时 30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 2020年10月19日16时 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 2020年10月19日16时 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 工程量清单计价电子版装入电子档投标文件中 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 招标控制价为：4709164.48元 注：投标报价不能高于或者等于招标控制价，否则按废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：□ 现金， 转账支付，汇票， 担保函， 投标保证金须由投标企业的基本账户中转账或汇款或银行保函，同时标注工程项目名称 投标保证金的金额：5.11万元 递交方式：□ 开标前现场递交，□ 网银，☑ 汇款 开户银行及账号如下： 收款单位：辽宁中弘工程咨询有限公司 开户名称：辽宁中弘工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司鞍山分行营业室 银行帐号：2105 0163 0103 0000 0578 其他要求： （1）投标保证金必须从投标人的基本账户转出，并应在递交投标文件截止时间前到达指定账户，转账凭证或电汇凭证或信用证复印件需附于投标文件内，信用证原件单独密封与投标文件在递交投标文件截止时间之前，一同邮寄, 否则投标文件无效。 （2）若采用银行保函或担保公司保函，保函复印件装订在投标文件内，原件单独密封与投标文件在递交投标文件截止时间之前，一同邮寄, 否则投标文件无效。 若不能满足以上要求投标文件作废标处理。 注：缴纳投标保证金时须注明所投项目及标段号。投标人电汇或转账后请自行确认投标保证金到账情况，如由投标人的原因而造成投标保证金没及时到账的相关责任，由投标人自行负责。 招标代理机构财务电话：0412- 2211900。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | (1)所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章(如签名章、签字章等)代替，也不得由他人代签。 (2)所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位(法定名称)章，不得使用专用印章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。 (4) 投标文件的正本需要全部页面加盖公章；副本需要带有证件证明资料的页面和带有价格的页面（清单报价内页部分可盖骑缝章）加盖公章；全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。错误处应由投标人法定代表人或委托代理人签字证明并加盖法人单位公章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 纸质文件：1正 5副，电子档文件（光盘或U盘）1份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按类分册装订，每册采用胶状方式装订，且装订牢固，不易拆散换页，不得采用活页装订； |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 疫情期间只接受邮寄，邮寄地址： 鞍山市公共资源交易中心219办公室（鞍山市铁西区人民路269-271号）,收件人：孟小龙，联系电话：13604227393, 邮编：114000。 开标地点：鞍山市公共资源交易中心 224开标室（辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：鞍山市公共资源交易中心 224开标室（辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号） |
| 5.2 | 开标程序 | - 开标顺序： 按投标文件送达逆顺序 - 开标程序: 公布投标人名称 检查密封情况 公布招标控制价 公开唱标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，其中：经济专家2人、技术专家3人； 评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，评标委员会经评审，按综合得分由高到低的排列顺序，推荐中标候选人1-3人，招标人授权评标委员会直接确定中标人，将中标人在辽宁省招标投标监管网、鞍山市公共资源服务平台、鞍山市政府网公示最短应当不少于三日；公示期结束，如无投诉，则上述拟中标人为中标人。中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，中标人在30日内与招标人签订合同。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 辽宁省招标投标监管网、鞍山市公共资源服务平台、鞍山市政府网 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保形式：现金或支票、汇票或银行保函 履约担保金额：不收取 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标人认为需要补充的其他内容： 一、资格审查方式：资格后审 资格审查资料： 营业执照副本、资质证书（新证复印件）、安全生产许可证、建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A 证）、建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（B 证）、建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C 证）、建筑工程专业二级及以上（含二）以上注册建造师证、投标人授权的委托代理人与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老关系证明。因新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控实际情况，本项目招标文件中涉及的一切原件均无需携带。投标文件中需附有上述材料复印件，并提供承诺函，承诺所提供的材料真实有效且与投标文件中提供的材料一致，评标结束后甲方有权对上述材料原件进行复核，如提供虚假材料则投标无效，承诺书格式自拟，不提供承诺书则投标无效。 二、其他相关说明： A：【适用于省外投标企业】 根据辽住建建管【2018】5号《关于进一步规范省外施工企业跨省承揽业务监管工作的通知》规定：省外施工企业基本信息、项目和主要人员信息的报送、修改均采用“不见面”的形式办理，即企业上报后所有审核工作均通过互联网完成，无需到现场办理、具体办法请在辽宁省外施工企业管理信息系统（以下简称“系统”，网址：http://www.lnjst.gov.cn/。）下载《信息报送办理流程》查看。完成企业信息报送的企业视为已取得在辽宁省承揽业务的资格，不再打印《省外施工企业入辽承揽业务信息报送单》。相关信息自动在“系统”首页“企业信息栏”公开。 B: 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，投标单位自行确认本工程是否属于危大工程，如属于危大工程投标单位须补充危大工程清单并明确相应的安全管理措施。 三、投标文件有效性界定标准： 开标时，投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标： 1、投标文件未按招标文件要求密封的。 2、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的<指投标函中涉及造价、工期的数字或文字难以确认>。 3、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或保证金数额不足。 4、有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的。 5、投标人法定代表人或委托代理人均未参加开标会议的。 6、投标文件递交截止时间后（迟到）送达的投标文件。 7、法律、法规规定的其他情形的。 四、可以重新招标的情形： A、评标委员会经评审，确认所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件，所有投标文件被否决后，招标人可以依法重新招标。 B、评标委员会经评审，确认有效投标文件不足三个单位时，评标委员会应对剩余有效投标文件的竞争性进行认定： ①认定其存在竞争性的，评标委员会有权继续评审； - 认定其缺乏竞争性的，招标人应依法重新招标。 五、付款方式： 本工程根据形象进度付款，结算审计完成付至审计额的97%，剩余审计额的3%为质保金，一年后无息支付。具体合同内容以实际签订为准。 六、本项目招标代理服务费为由中标人支付，代理服务费为38000元。 |  |
| 10.2 | 投标文件的编制 投标文件的组成（提供文本文件和电子文档文件。电子文档文件以光盘或U盘方式提供。） 投标人的投标文件应包括下列内容： 一、商务部分主要包括下列内容： 1投标函及投标函附录；（盖法人单位公章及法定代表人印鉴） 2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 3投标保证金； 4已标价工程量清单： （1）工程量清单封面； （2）工程量清单投标总价； （3）建设项目投标报价汇总表； （4）单位工程投标报价汇总表； （5）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表； （6）综合单价分析表 （7）总价措施项目清单与计价表 （8）总价措施项目清单与计价表 （9）其他项目清单与计价汇总表 （10）暂列金额明细表 （11）材料（工程设备）暂估单价及调整表 （12）专业工程暂估价及结算价表 （13）计日工表 （14）总承包服务费计价表 （15）规费、税金项目计价表 （16）主要材料价格表 （17）投标报价需要的其它资料（投标报价编制说明及辽宁省施工企业规费计取标准）。 二、技术部分主要包括但不限于下列内容： 1施工组织设计； 1.1施工总平面图； 1.2施工机械设备投入； 1.3劳动力安排计划及其保证措施； 1.4材料（周转和非周转材料）投入计划； 1.5管理人员的设置安排； 1.6施工技术方案； 1.7施工进度计划安排； 1.8质量、安全、文明施工保证措施； 1.9技术难点及相应解决方案； 1.10新技术、新工艺、新材料等在应用过程中的保证措施； 1.11有必要说明的其它内容。 2项目管理机构； 2.1项目管理机构配备情况表； 2.2建造师简历表、建造师证复印件； 2.3项目技术负责人简历表； 2.4本企业的注册编制商务标的造价人员； 2.5其它辅助说明资料。 |  |
| 10.3 | 合同采用固定单价合同方式。 |  |
| 10.4 | 投标报价说明： 10.4.1投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》、《辽宁省建设工程计价依据》（2017），费率标准执行《辽宁省建设工程费用标准》（2017）及相关规定。 10.4.2报价格式按工程量清单报表形式； 10.4.3投标报价文件应盖单位公章，法定代表人或其授权委托人签字或盖章，工程量清单报价文件应由本企业全国建设工程造价员或本企业注册的国家注册造价工程师编制并签字且盖章，审核应由本企业注册的国家注册造价工程师或辽宁省全国建设工程一级造价员签字且盖章，否则本次投标无效。若本企业无全国建设工程造价员或注册造价师，可外聘人员并附与所聘用人员的注册单位聘任合同，但两个及以上投标单位的所聘任人员的注册单位不能为同一单位，同时与编制工程量清单的造价咨询机构不能为同一单位，否则视为串通投标，本次投标无效，并承担相应的法律责任。 10.4.4 投标报价编制说明在已标价工程量清单前装入。 10.4.5投标报价中的规费由投标人自主报价，充分考虑在报价内。 10.4.6投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化等因素而得到调整。 10.4.7投标人应认真核对清单的工程量及项目，如对工程量清单有异议，应至少在投标截止日前10天，以书面方式向招标人或招标代理单位提出。投标人未在规定的时间内向其提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件的全部内容。 10.4.8招标人不保证投标价最低的投标单位中标，也没有义务对未中标的其他投标单位作任何解释和说明。 10.4.9（1）投标人必须结合图纸进行投标报价，并按图纸对工程量清单进行复核，投标人若发现招标人发出的工程量清单的项目、数量等与施工图纸有差异，应及时向招标人和招标代理机构提出质疑；如果投标人未能在规定时间内提出质疑，将被视为投标人已认可招标人给定的工程量清单与施工图纸相符合，或投标人已将其漏项与数量差异引起的费用分摊在投标报价其他相关子目价格中。总之，投标人的投标报价应是完成施工图纸的全部内容的报价，决算时不做调整。 （2）投标报价中人工费执行《关于发布2017年辽宁省建设工程计价依据人工费动态指数的通知》辽住建建管〔2020〕3号文件的相关规定，由投标单位按基准日发布的人工费指数调整人工费进行报价并考虑风险因素。 |  |
| 10.5 | 其他说明： 10.5.1文件中所有要求的项目经理证为建造师注册证书。根据建设部 153 号令，第二十二条规定：投标文件中的注册建造师复印件需加盖该注册建造师执业印章（原章）。 10.5.2 投标人拟派本项目的注册建造师须为投标人本企业注册职工，且保证在施工期间不间断的在现场履行职责，并具有“项目经理安全生产考核合格证书”。 10.5.3 投标人须承诺：在没有得到招标人同意的情况下不得更换注册建造师及技术负责人等主要施工人员。投标人如需要更换注册建造师，应至少提前 7 天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。后任注册建造师的资格、资历、业务水平应不得低于前任注册建造师，否则招标人将要求中标人调换注册建造师直至招标人满意为止。不提供承诺，按投标无效处理。 |  |
| 10.6 | 工程的其他要求 10.6.1必须按照业主要求的施工进度进行施工，完成工程阶段性工期和总工期，达到工程质量标准。 10.6.2不得拖欠农民工工资。 10.6.3不得转包或分包。 10.6.4不得擅自更换项目经理或项目管理组成人员。 10.6.5不得存在项目经理经常不在现场的现象。 10.6.6如果中标单位达不到以上要求的，招标人将与中标单位解除施工合同，清退现场。 10.6.7其他要求： (1) 按招标人要求完成工程阶段性工期和工程总工期，按期竣工并保证工程施工质量，达到工程质量验评标准。 （2）提供投入本工程必备的机械设备清单（加盖公章）； |  |
| 10.7 | 本工程要求投标人严格按国家施工标准和工程量清单要求施工，不允许技术偏离。 |  |
| 10.8 | 其他应注意的事项： 投标人应授权一名同志作为该投标人的代理人，全权负责本工程招投标阶段相关工作，出席各种会议和签署相关文件等，招标人与该代理人联系招投标工作。如投标人更换代理人，投标人应及时通知招标人和招标代理机构。 |  |
| 10.9 | 严格按甲方开工安排、工期安排进行施工。未经甲方批准不得擅自开工，否则一切后果自负。 |  |
| 10.10 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第60条：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。其中就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 |  |
| 10.11 | 对于到现场参与开评标活动的人员所有人员，按照国家、省市疫情防控最新部署相关要求执行 本项目在施工中涉及的与百姓沟通协调问题，由中标单位自行负责。如果在施工过程中由于与村民协调问题导致延误工期的，工期每逾期一天扣除总工程款的万分之一。具体合同内容以实际签订为准。 |  |
| 10.12 | 关于远程开标 1、投标文件中投标人法定代表人证明书或其授权委托人证明书中应注明法人联系电话或其授权委托人联系电话（与快递单上电话号码保持一致），以方便代理机构与投标人沟通，否则后果自负。 2、参与投标的供应商可使用“云视讯”APP收看网上开标直播，法定代表人或授权委托人可提前下载并通过其手机号进行注册，开标时登陆“云视讯”APP，代理机构将根据投标供应商提供的法定代表人或授委托人手机号（以快递单上的电话号码为准）邀请其观看开标实况。云视讯APP下载地址:https://download.125339.com.cn/ 3、因为疫情原因,本项目投标文件仅接收邮寄,会议采用网络会议直播开标的方式,投标人无需到达开标现场, 因投标单位自身原因导致未参加开标会议视为默认认同开、评标的程序,相关投标单位不得事后对开、评标的程序提出任何异议。 |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

在合同签订前5天内，招标人需对中标人的项目管理人员及设备投入情况进行现场验证，需与投标文件中人员及设备一致，为了保证项目顺利进行须在投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟。如不提供按不响应招标文件处理。

## 10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底/最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                    记录人：                    监标人：

年      月       日

## 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年         月         日

## 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：          日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年        月        日

## 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

## 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于

的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”规定的要求 |  |
|  |  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 资质等级 | 符合第二章投标人须知表1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 项目经理 | 符合第二章投标人须知表1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章投标人须知表1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章投标人须知表1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章投标人须知表1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第二章投标人须知表1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章投标人须知表3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |  |
|  |  |  | 投标价格 | 低于招标控制价。 |  |
|  |  |  | 投标保证金或投标担保 | 符合第二章投标人须知表3.4.1项规定 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成（总分100分） | 施工组织设计：35分(最终得分=取所有评委的平均得分)； 项目管理机构：10分(最终得分=取所有评委的平均得分)； 投标报价：40分(最终得分=取所有评委的平均得分)； 其他评分因素：15分(最终得分=取所有评委的平均得分)； |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 如果有效投标单位超过5家(包含5)，则去掉1个最高价,1个最低价;若小于5家,则不去;将其投标报价取平均值后×100%做为基准值 |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.4(1) |  | 经济标评分标准 | 投标报价评分(35.00分) | 如果有效投标单位超过5家(包含5)，则去掉1个最高价,去掉1个最低价;若小于5家,则不去;将其投标报价取平均值后×100%做为基准值；投标报价与基准价相比的偏差率，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分 |  |
|  |  |  | 投标报价构成分析(5.00分) | 报价内容完整，综合单价报价是否合理，是否存在低于社会平均成本的情况，取费是否合理，主要材料报价不低于市场平均价格，无计算错误，无不平衡报价，如出现上述任一种情形，则由评标委员会酌情扣0-5分。 |  |
| 2.2.4(2) |  | 施工组织设计评分标准 | 施工方案与技术措施(5.00分) | 施工总体部署、分部分项施工方法及技术措施全面、合理 优秀得4-5分； 良好得2-4分； 一般得1-2分； |  |
|  |  |  | 平面布置(5.00分) | 施工总平面布置中的现场办公、材料存储、消防设施、材料加工、水电线路、卫生设施、生活区域等布置齐全、安全合理。 优秀得4-5分； 良好得2-4分； 一般得1-2分； |  |
|  |  |  | 资源配备计划 (5.00分) | 设备、材料、劳动力进场计划满足进度计划要求。 优秀得4-5分； 良好得2-4分； 一般得1-2分； |  |
|  |  |  | 安全管理与措施(5.00分) | 安全管理、安全生产措施: 健全、具体。 优秀得4-5分； 良好得2-4分； 一般得1-2分； |  |
|  |  |  | 工程进度计划与措施(5.00分) | 进度计划及保证工期措施：合理、可行。 优秀得4-5分； 良好得2-4分； 一般得1-2分； |  |
|  |  |  | 环保管理与措施(5.00分) | 环境保护、文明施工等措施：全面、具体。 优秀得4-5分； 良好得2-4分； 一般得1-2分； |  |
|  |  |  | 质量管理与措施(5.00分) | 质量管理、质量保证措施及保修承诺：健全、具体。 优秀得4-5分； 良好得2-4分； 一般得1-2分； |  |
| 2.2.4(3) |  | 项目管理机构评分标准 | 项目经理资格与业绩(4.00分) | 项目经理职称、业绩：项目经理职称为高级工程师的得2分。项目经理近三年每有一项同类(建设规模大于等于本次投标工程或合同额大于等于本次投标报价的)业绩得1分，最多得2分；（投标文件中须附中标通知书、合同协议书和竣工验收备案登记表。业绩以辽宁建设工程信息网可查业绩为准。材料提供不全不得分）须提供以上资料的复印件附于投标文件中（加盖公章），否则不得分。 |  |
|  |  |  | 其他主要人员 (6.00分) | 专业配套情况及人员资历：技术负责人职称为高级工程师的得1分，施工员、质量员、资料员、安全员、材料员、机械员、标准员、预算员(造价员）、劳务员、测量员专业齐全得5分,人员不齐全不得分（需提供人员证件及近6个月任一个月的社保证明）须提供以上资料的复印件附于投标文件中（加盖公章），否则不得分。 |  |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 |  | 认证资信(5.00分) | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得3分，具有信用辽宁可查的信用报告AAA等级的得2分。须提供以上资料的复印件附于投标文件中（加盖公章），否则不得分。 |  |
|  |  |  | 企业业绩(2.00分) | 近三年同类工程业绩：近三年每有一项同类(建设规模大于等于本次投标工程或合同额大于等于本次投标报价的)业绩得0.5分，最多得2分；（须附中标通知书、合同协议书和竣工验收备案登记表。业绩以辽宁建设工程信息网可查业绩为准。材料提供不全不得分）须提供以上资料的复印件附于投标文件中（加盖公章），否则不得分。 |  |
|  |  |  | 财务状况（3.00分） | 财务状况: 近三年（2017年-2019年）审计报告盈利及财务状况良好并且在辽宁建设工程信息网可查得1分，最多得3分。 |  |
|  |  |  | 企业奖项（5.00分） | 近三年投标人获得市级以上荣誉的得1分，最多得5分。（需在辽宁建设工程信息网上可查） 非法社会组织认定的奖项不可加分。非法社会组织名单可在民政部官网查询。 |  |
| 以上所有加分所需材料，将复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。投标文件中需附有上述材料复印件，并提供承诺函，承诺所提供的材料真实有效且与投标文件中提供的材料一致，评标结束后 甲方有权对上述材料原件进行复核，如提供虚假材料则投标无效，承诺书格式自拟。 |  |  |  |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一节通用合同条款

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》等相关法律、法规的规定，工程类政府采购项目的合同条款与合同格式参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2018-0201）。

（合同通用条款内容略）

- 第二节专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：                ；

通信地址：            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

1.1.3.9 永久占地包括：        

1.1.3.10 临时占地包括：        。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：          。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：；

发包人提供国外标准、规范的份数：；

发包人提供国外标准、规范的名称：。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          ；

承包人提供的文件的期限为：      ；

承包人提供的文件的数量为：     ；

承包人提供的文件的形式为：      ；

发包人审批承包人文件的期限：      。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：       。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     ；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：            ；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：           ；

监理人指定的接收人为：           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：      。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：  ；

身份证号：  ；

职    务：；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：           。

发包人是否提供支付担保：      。

发包人提供支付担保的形式：。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

承包人需要提交的竣工资料套数：     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    。

承包人提交的竣工资料移交时间：     。

承包人提交的竣工资料形式要求：      。

（10）承包人应履行的其他义务：   。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                            。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 

                      。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    。

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      。

关于监理人的监理权限：         。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）        ；

（2）        ；

（3）         。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

关于工程奖项的约定：

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

关于编制施工场地治安管理计划的约定：
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

施工现场需要配备的试验设备：

施工现场需要具备的其他试验条件：

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

3、其他价格方式：

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       。

预付款支付期限：        。

预付款扣回的方式：      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      。

预付款担保的形式为：    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：     。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：        。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

（2）发包人支付进度款的期限：     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

（1）单机无负荷试车费用由承担；

（2）无负荷联动试车费用由承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：       。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   。

竣工结算申请单应包括的内容：

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    。

发包人完成竣工付款的期限：   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    。

承包人提交最终结算申请单的期限：    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：     。

（2）发包人完成支付的期限：    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    ；

（2）  %的工程款；

（3）其他方式:       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    。

关于质量保证金的补充约定：

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     。

（7）其他：。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

18.7 通知义务

。

20. 争议解决

20.3 争议评审

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    。

选定争议评审员的期限：       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      。

其他事项的约定：       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

- 第三节合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目

2.工程地点：鞍山市千山区大屯镇

3.工程立项批准文号：鞍千发改字 [2020]31号

4.资金来源：财政资金

5.工程内容：千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目，位于鞍山市千山区大屯镇内。工程内容主要包括6728间厕所建设等。

6.工程承包范围：千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目，位于鞍山市千山区大屯镇内。工程内容主要包括6728间厕所建设等。

二、合同工期

计划开工日期：2020年11月16日，具体以实际签订合同为准

计划竣工日期：2020年12月6日，具体以实际签订合同为准

工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  合格     标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥元)。

2.合同价格形式：

五、支付方式

本工程根据形象进度付款，结算审计完成付至审计额的97%，剩余审计额的3%为质保金，一年后无息支付。具体合同内容以实际签订为准。

六、项目经理

承包人项目经理：

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸(如果有)

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于  年   月   日签订。

十一、签订地点

本合同在       签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自      生效。

十四、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人： (公章)                    承包人：                       (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地址：                           地址：

邮政编码                         邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：        承包人(公章)：

地  址：      地  址：

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：

开户银行：    开户银行：

账  号：        账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于  年  月日（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：                               年月日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

# 第五章  工程量清单

## 1.说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。

2.5本工程为固定单价，投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格，投标费用中应包含完成本项目经验收合格后的全部费用。

2.6采用清单报价的，除非招标人对招标文件予以修改，否则工程量清单的项目、顺序、格式、计量单位、数量均不能改变，投标人对工程量清单中标有数量的每个项目必须填写单价和合价，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内。

2.7招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在异议时，应至少在投标截止日之前，以书面方式向招标人或采购代理单位提出。投标人未在规定的时间内向其提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。

2.8投标报价与工程量清单报价汇总表的工程造价必须一致；工程量清单报价汇总表中的工程造价与预算书的工程造价一致；工程量清单中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价一致。

2.9清单报价不允许出现相同子目不同综合单价的情况。如出现此种情况，在拨付工程款及工程结算时将统一按其报价最低的综合单价进行结算。

2.10投标人的计价应根据2017年版《辽宁省建设工程计价依据》，执行2017年辽宁省《房屋建筑与装饰工程定额》、《绿色建筑工程定额》、《通用安装工程定额》、《市政工程定额》、《施工机械台班费用标准》、《混凝土砂浆配合比标准》，并结合现行的各类文件执行。

2.11投标人在报价时应考虑根据工程复杂程度、工程规模、工期要求、风险等因素确定企业管理费、利润、文明施工费、环境保护费、雨季施工费、冬季施工费、市政工程施工干扰费的价格。

2.12投标人在报价时的安全施工费不得低于2017年版《辽宁省建设工程计价依据》所规定最低费率，如低于规定标准进行报价，应由评标委员会向投标人提供修正要求，修正后视为合格文件，如投标人拒绝修正，可按无效处理。

2.13本工程投标人在报价时，应根据有关部门的规定及企业缴纳支出情况，自行确定。

2.14本工程增值税税率执行《关于调整建设工程造价增值税税率的通知》（辽住建建管[2019]9号）文件的规定，按9%计取。

2.15夜间施工增加费和白天施工需要照明费、二次搬运费、冬季施工费、已完成工程及设备保护费，可根据施工组织设计自行报价。

2.16市政工程园林施工干扰费仅对符合发生市政工程干扰情形的工程项目或项目的一部分进行取费。

2.17当响应文件有调整报价时，以调整报价作为最后报价，但必须将调整报价的调整明细按工程量清单报价方式一一列出，否则视调整报价无效。

2.18投标人不得擅自删除或涂改工程量清单及其计价格式中的任何内容，更不得变更分部分项工程量清单中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量及排列顺序。否则由评标委员会评审并做出处理，严重者作无效处理。

2.19投标人应依据工程量清单、招标文件、修改书中提出的工程技术、质量、完成期限、承包范围，并在充分考察施工现场情况、条件（包括交通条件、水电条件、场地条件、协调报批事项等）和充分考虑施工现场的自然障碍、拆迁影响及一切不利条件所带来的风险基础之上，按照有关价格指数、辽宁省及鞍山市现行有关规定及市场价格，并结合企业自身实力编制工程量清单报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.20本工程所有建筑垃圾投标人必须自行联系政府规定合法弃土地点，从工地清运出去，不论距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人均应考虑在报价中。

2.21报价为投标人在报价文件中提出的各项支付金额的总和，是招标文件确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。

2.22报价与工程项目总价表的工程造价必须一致，否则以报价函的报价为准；工程量清单计价表中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价必须一致，否则以分析表中的单价为准。

2.23除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写单价或合价的工程项目，视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

2.24投标人需考虑工程量清单中的工程量发生变更时，对综合单价的影响，因工程量发生的变化，招标人不会对综合单价进行任何调整。

2.25所有分部分项工程量清单计价项目应列人工费、施工机械使用费及企业管理费的明细及汇总，以方便评标委员会评审。

2.26报价中措施费用要充分考虑，包括完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

2.27工程量清单报价文件格式执行2017年版《辽宁省建设工程计价依据》所附文件格式。

2.28工程完工后，由投标人负责到质监站等相关部门办理其承揽的所有施工项目的质量验收，包括质量验收过程中所涉及的各项工作，相关费用包含在投标报价中。

2.29招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明；

2.30在履行合同期间除以下情况可以调整合同外，其他均不做调整：

2.30.1发生经有关管理部门签字确认的设计变更而引起的工程量变化；

2.30.2合同内容做出调整（注：以实际发生工程量为准，综合单价不得调整）；

2.30.3工程量清单以外新增项目可参考原中标价格或市场价格进行调整。

2.31投标报价均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

## 3. 其他说明

（1）投标人必须结合图纸进行投标报价，并按图纸对工程量清单进行复核，投标人若发现招标人发出的工程量清单的项目、数量等与施工图纸有差异，应及时向招标人和招标代理机构提出质疑；如果投标人未能在规定时间内提出质疑，将被视为投标人已认可招标人给定的工程量清单与施工图纸相符合，或投标人已将其漏项与数量差异引起的费用分摊在投标报价其他相关子目价格中。总之，投标人的投标报价应是完成施工图纸的全部内容的报价，决算时不做调整。

（2）投标报价中人工费执行《关于发布2017年辽宁省建设工程计价依据人工费动态指数的通知》辽住建建管〔2020〕3号文件的相关规定，由投标单位按基准日发布的人工费指数调整人工费进行报价并考虑风险因素。

## 4. 工程量清单与计价表

另附册

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：文明施工与环境保护费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 安全施工措施费 |  |  |  |  |
| 6 | 税费前工程造价合计 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 风险费 | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 风险费 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 文明施工和环境保护费(不含第2册) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  | 文明施工和环境保护费 第2册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  | 雨季施工费(不含第2册) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 |  | 雨季施工费 第2册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 |  | 冬季施工费(不含第2册) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 8 | 4 | 冬季施工费 第2册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 |  | 工程担保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业管理费和利润小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |
|  | 合 计 |  | - | - |  | - |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 单价(元) |

# 第六章  图  纸

（因图纸为纸质版，暂无电子版，如需要请与代理公司工作人员联系。）

# 第七章  技术标准和要求

一、项目总体概况

1.项目概况

本工程为千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目，具体工作内容详见招标文件及工程量清单。

2.功能要求：

承包商需按照招标文件的要求进行施工，满足实际使用要求。

3.工程承包范围和说明：

3.1本工程承包方式：包工包料。

3.2主要技术措施：应满足相关设计和规范的要求。

3.3需特殊说明的工程事项：

3.3.1给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其它文件，特别是根据图纸、工程量清单去完全了解工程的实际范围。

3.3.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其它有关文件。尤其是已充分研究了合同和了解工程的内容。

3.3.3有关说明：专业内容双方可根据本次招标项目情况，并参考国家规定和行业惯例执行。

3.3.4未成交的承包商无补偿。

二、项目内容

工程为千山区大屯镇“厕所革命”及村农户厕改造项目，位于鞍山市千山区大屯镇内。工程内容主要包括6728间厕所建设等。

三、施工管理要求

1、施工资质

1.1承包商须具备承包商须知中要求的资质。

1.2承包商应有健全的质量保证体系，必须确定工程项目的经理、技术负责人、档案员、施工管理负责人、施工质量专检人、施工安全员及其他人员(不能兼任)并坚持从开工到竣工的全过程。项目经理中途未经招标人同意不得更换。

2、施工管理

2.1施工组织设计、施工条件

承包商施工时应遵循施工工艺及施工规程，合理安排施工程序和施工顺序，合理组织人力、物力、优质高效地完成施工任务。

2.2施工技术管理

2.2.1承包商必须按照施工技术规范标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料。

2.2.2承包商应参加招标人组织的施工前的技术交底等工作，按专业认真做好会审的准备工作。

2.2.3承包商应有国家施工质量验收规范、规程和标准等文件、资料和图册以及必要的技术和仪器、设备等。

2.3施工质量管理

承包商应有健全的质量保证体系，制定出详细的质量保证措施，具有完善的施工质量检查制度。

2.4施工安全管理

2.4.1承包商必须建立健全施工安全管理体系，应有安全操作的规章制度，应有安全施工的技术措施。

2.4.2施工人员进入施工现场，首先必须经过安全教育，否则不准参加施工，特殊工程必须经过安全培训凭证上岗。施工人员应严格遵守各项安全规程和其它各项安全施工的规章制度，严禁违章指挥和违章作业。

2.4.3施工现场临时用电按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)布置及使用，各临时用电设备机具必须配置漏电保护装置，施工电气机具必须接地，施工现场设备、电源做到无安全隐患。

2.5 施工特殊要求

2.5.1承包商应按国家有关规定安全施工，由承包商工作失误而引起的一切后果承包商承担责任。

2.5.2承包商应在报价文件中详细作出施工方案。

四、国家、行业以及地方规范、标准和规程

施工时要满足国家、行业以及地方规范、标准和规程要求

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 三、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

## 四、已标价工程量清单

## 五、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

### 附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 六、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近年财务状况表

### （三）企业近年无违法犯罪等不良记录的承诺函

致：辽宁中弘工程咨询有限公司

（投标人名称）参加你单位组织实施的（项目名称），我公司经对自身经营活动进行严格自查，在此郑重声明：我公司近三年内在经营活动中无违法犯罪等不良记录，通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。如本声明与实际情况不符，我公司愿意承担一切法律责任。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人： (签字或盖章)

签署日期：年   月     日

### （四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （六）其他资格审查资料

## 八、其他材料