鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目

公开招标文件

招标编号: AGJGC2015-1

招   标   人：鞍山市地热水资源管理处

集中采购单位：鞍山市公共资源交易中心

日        期：2015年3月

目    录

第一卷	2

第一章   招标公告	3

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1．总则	10

2．招标文件	11

3．投标文件	12

4．投标	15

5．开标	16

6．评标	16

7．合同授予	17

第三章  评标办法（最低评标价法）

第四章  合同格式	23

第五章  项目清单及投标报价说明	29

第三卷	30

第六章 技术要求投标文件格式	31

第七章 投标报价格式

第一节  商务标投标文件格式	32

一、投标函	34

二、投标函附录	35

三、法定代表人身份证明书	36

四、授权委托书	37

第二节  技术标投标文件格式	43

# 第一卷

# 第一章   招标公告

本招标项目鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目（项目名称）已由鞍山市财政局（项目审批、核准或备案机关名称）以鞍山市政府采购计划审核情况表（ASZC20150200004）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为鞍山市地热水资源管理处，建设资金来自财政资金（资金来源），项目出资比例为100%，集中采购单位为 鞍山市公共资源交易中心 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、工程项目概况如下：

1.项目名称：鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目

2.招标单位：鞍山市地热水资源管理处

3.建设地点：鞍山市千山风景区倪家台和千山区唐家房文旅区

4.招标范围：设计深度为600米和400米地热水探采结合井各一眼。

5.项目概况：总投资：120万元，本项目共分2个标段，其中第一标段：600米地热水探采结合井一眼，项目投资80万元，第二标段：400米地热水探采结合井一眼，项目投资40万元。

6.资金来源：财政投资

7.探采周期：合同签订之日起90个日历天，具体日期以合同签订内容为准。

8.质量标准：合格

二、投标人资格条件：

1、投标人具备建设行政主管部门颁发的液体矿产勘查乙资质以上（含乙级）资质的独立法人单位，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、法人营业执照副本；

3、资质证书副本；

4、项目负责人证书（必须是水文地质专业高级工程师）；

5、本次招标不接受联合体投标。

6、本次招标可兼投兼中。

三、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）下载招标文件。

参与本项目的投标企业未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）政府采购公告栏中公布的“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”，及时办理入库登记手续。 入库联系电话:2219810,地点:市财政局723房间。

特别提示：投标人应按招标文件的要求在递交资格审查材料时提供入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）。

四、投标文件的递交

4.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为   2015 年4月 24 日 9 时 00分，地点为 鞍山市公共资源交易中心326房间（鞍山市铁西区人民路269-271号） 。

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在 辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网 （发布公告的媒介名称）上发布，如网站公告内容不一致，以鞍山市财政局网站内容为准。

六、联系方式

招 标 人：鞍山市地热水资源管理处         集中采购单位：鞍山市公共资源交易中心

地    址：鞍山市铁东区      	         地址：鞍山市铁西区人民路269-271号

邮    编：114001                         邮    编： 114000

联 系 人：庞宝金                         联 系 人： 于霞  黄湘宁

电    话： 13188073499                   电    话： 0412-2263061

传    真：                               传    真： 0412-2263062

电子邮件：                               电子邮件：asszfzbzx@126.com

开户银行：                               开户银行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行

账    号：                                账    号：0704020329264037080

2015年 4 月 2 日

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：鞍山市地热水资源管理处 地 址： 联 系 人：庞宝金 电 话：13188073499 |
| 1.1.3 | 集中采购单位 | 集中采购单位：鞍山市公共资源交易中心 地 址：鞍山市铁西区人民路269-271号 联系人： 于霞 黄湘宁 电 话：0412-2263061 2263063 传 真：0412-2263062 邮 箱：asszfzbzx@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投资 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 总投资：120万元，本项目共分2个标段，其中第一标段：600米地热水探采结合井一眼，项目投资80万元，第二标段：400米地热水探采结合井一眼，项目投资40万元。包括钻井、下管、封井、洗井、抽水试验、排水问题、第四系下井及封井材料等。 |
| 1.3.2 | 探采周期 | 合同签订之日起90个日历天，具体日期以合同签订内容为准 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 投标人具备建设行政主管部门颁发的液体矿产勘查乙以上（含乙级）资质的独立法人单位，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
|  | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 2.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2015年4 月 14 日 |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清的时间 | 2015年 4月 15 日 |
|  | 是否允许偏离 | 不允许 □允许 |
|  | 递交投标文件的截止时间 | 2015 年 4 月 24 日 09 时 00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件函后1小时内告知集中采购单位 |
| 2.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改的招标文件后1小时内告知集中采购单位 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60个日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金及投标保证金递交截止时间 | 投标保证金数额为:第一标段壹万陆仟圆整，第二标段捌仟圆整. 递交截止时间：2015年4 月24 日09：00时之前（北京时间） 投标保证金的形式：投标人通过转帐方式在投标文件截止时间前将保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与投标的投标人须在汇款单上标明项目名称、投标人的联系电话。递交投标文件截止时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取保证金《收款收据》。递交投标文件时需提供鞍山市公共资源交易中心财务部出具的投标保证金收款收据原件，否则，投标文件将被拒收。收款单位：鞍山市公共资源交易中心 开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 银行账号：0704020329264037080 联系电话：0412- 5589021（鞍山市公共资源交易中心财务部） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近3年（2012年1月1日至2014年12月31日） |
| 3.5.3 | 近年完成类似项目的年份要求 | 近3年（2012年1月1日至2014年12月31日） |
| 3.5.5 | 资格审查 | - 资格审查方式：资格后审 资格审查内容： 营业执照副本、资质证书副本、项目负责人证书（必须是水文地质专业高级工程师）、鞍山市政府采购供应商库入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）。开标时须将以上材料列出明细表，由授权委托人签字与原件一并密封装在袋子里递交给集中采购单位（不得后补）。评标时，由评标委员会查验，缺少上述原件之一的按废标处理。 2、可以重新招标的情形：评标委员会经评审，确认所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件，所有投标文件被否决后，招标人可以依法重新招标。 评标委员会经评审，确认有效标书不足三个时，招标人应依法重新招标。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 1、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，同时按照招标文件的要求加盖法人单位公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。要求加盖印章的地方有：投标文件封面、投标书、授权委托书以及投标文件格式中要求加盖印章的其它部分。副本可以是正本的复印件，但要求加盖印章之处必须是原始印章。 2、除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改和行间插字，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖法人单位公章，否则所做修改无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 纸质投标文件 正本1份 ，副本 4 份，电子版报价书即电子光盘一张（Excel文件格式） 注：电子光盘须装入投标文件正本中一并递交。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 纸质投标文件装订：采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订，并标明是第几标标。如果同时投两个标段，投标人应将两个标段的投标文件分别装订和密封。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 集中采购单位地址：鞍山市铁西区人民路269-271号 招标项目名称：鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目 第 标段投标文件 在 2015 年 4 月 24 日 9 时00 分前不得开启 |
| 4.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：鞍山市公共资源交易中心326房间（鞍山市铁西区人民路269-271号） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 鞍山市公共资源交易中心326房间（鞍山市铁西区人民路269-271号） |
|  | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查： 开标顺序：按投标文件送达逆顺序 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，推荐的中标候选人1-3家 |
|  | 中标候选人公示媒介 | 辽宁政府采购网、鞍山市财政局网、 鞍山市政府网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网上发布，如网站公告内容不一致，以鞍山市财政局网站内容为准。 |
| 7.3.4 | 履约担保 | 合同金额的10%。 |
| 7.4.4 | 付款方式 | 双方约定的项目款（进度款）支付的方式和时间：本项目无预付款，待验收合格后，采购人向财政申请资金到账后直接将合同价款的80%支付给承包商，半年后待市财政投资评审中心出据决算评审报告后，采购人再将合同价款的15%支付给承包商，余款作为质量保修金，一年后无质量问题再行拨付。 |
| 8 | 其他 |  |
| 8.1 | 招标控制价 | 本项目设招标控制价，招标控制价为：第一标段80万元，第二标段40万元。投标报价高于或等于招标控制价按废标处理。 |
| 8.2 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 8.3 | 投标预备会 | 不召开 □ 召开，召开时间： 召开地点： |
| 8.4 |  | 开标时，投标文件出现下列情形之一的将视为无效，不得进入评标： 1、投标文件未按招标文件要求密封的。 2、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的<指投标函中涉及造价、工期的数字或文字难以确认>。 3、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或保证金数额不足。 4、有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的。 5、递交投标文件时，投标人法定代表人未持身份证（或临时身份证）原件或授权委托人未持委托书原件和身份证（或临时身份证）原件。 6、法律、法规规定的其他情形的。 |
| 8.5 |  | 其他： 1、投标人拟派本项目的项目经理须为投标人本企业注册职工，且保证在施工期间不间断的在现场履行职责。 2、投标人须承诺：在没有得到采购人同意的情况下不得更换项目经理及技术负责人等主要施工人员。投标人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知招标人，并征得采购人同意。后任项目经理的资格、资历、业务水平应不得低于前任项目经理，否则采购人将要求中标人调换项目经理直至招标人满意为止。 3、投标人应授权一名同志作为该投标人的代理人，全权负责本项目招投标阶段相关工作，出席各种会议和签署相关文件等。 4、开标时企业法人或其授权委托人、承揽本项目的项目经理、技术负责人须到场,以备评标委员会对其投标有关问题进行质询和澄清。 |
| 8.6 | 合同方式 | 本项目采用固定单价合同。 |
| 8.7 |  | 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 1、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准； 2、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。 3、投标函中的投标总价与计价表中的投标总价不一致时以投标函中为准。 |
| 8.8 | 投标货币 | 人民币计价 |
| 8.9 | 标段划分 | 总投资：120万元，本项目共分2个标段，其中第一标段：600米地热水探采结合井一眼，项目投资80万元，第二标段：400米地热水探采结合井一眼，项目投资40万元。本次招标可兼投兼中。 |

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目集中采购单位：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围及计划设计周期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划设计周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 项目质量：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3）为本项目提供招标代理服务的；

(4）被责令停业的；

(5）被暂停或取消投标资格的；

(6）财产被接管或冻结的；

(7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9投标人的合格条件

1.9.1 参加投标的投标单位应满足前附表第4项所要求的资质等级。

1.9.2 参加投标的投标单位必须具有独立法人资格。

1.9.3为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

1.9.3.1有关确立投标人法律地位的原始文件副本复印件，包括营业执照、资质证书。

1.9.3.2投标人在过去5年（2010年—2014年）完成的类似工程探采情况和现在正在履行的合同情况并附探采合同。

1.9.3.3按规定的格式提供项目负责人简历及其他专业负责人情况（并附上人员的毕业证书、职称证书、身份证、业绩等证明材料的复印件）。必须保证中标后，未经建设单位同意不得更换项目负责人、及主要探采人员。

1.9.3.4投标人拟投入的主要仪器设备情况表。

1.9.4中标单位不得转包，也不得挂靠式承包。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  投标须知及前附表

第三章  评标办法

第四章  合同格式

第五章   项目清单及投标报价说明

第六章  技术要求

第七章  投标文件格式

2.1.2投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的规定与要求，责任由投标人自行负责。凡与招标文件的规定有重大不符的投标文件，该投标文件将被拒绝。

2.1.3招标文件一经售出，一律不退不换，且仅作为本项目招标使用。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应于招标文件开始发售起3日内以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人认为必须解答的问题将以书面形式或投标预备会的方式予以解答(包括对问题的解释，但不说明问题的来源)，答复将送给所有获得招标文件的投标人。澄清(答疑)纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在1小时内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。补充通知将以书面形式发给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。如果时间来不及或为使投标人在编制投标文件时把修改补充通知内容考虑进去，招标人可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中写明。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在1小时内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由资信文件、商务标投标文件、技术标投标文件两部分内容组成。

3.1.1.1资信文件：

投标函（按规定“格式”要求填写）

营业执照副本、资质证书副本、项目负责人证书（必须是水文地质专业高级工程师）、鞍山市政府采购供应商库入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）；财务状况报告；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；参会的法定代表人身份证复印件或委托代理人身份证复印件，复印件需加盖单位公章。

3.1.1.2 商务标投标文件包括下列内容：

<1> 法定代表人资格证明书

<2> 投标文件签署授权委托书

<3> 投标书

<4> 投标报价汇总表

<5> 投标报价明细表（投标人自行拟定）

<6> 招标文件规定提交的其它资料

<7> 业绩

3.1.1.3技术标投标文件包括下列内容：

<1>探采组织方案

<1.1>确保探采工期的技术组织方案

<1.2>确保探采质量的技术组织方案

<2> 资历、业绩

<2.1>探采项目负责人资历、业绩（以合同为准）

<2.2>公司业绩及设计相关经验（以合同为准）

<3>各项保证措施

<3.1>探采工作安全保证措施

<3.2>探采工作环境保证措施

<4>专业人员配备（参加本项目人员素质及技术装备）

<4.1>项目管理班子配备情况：

<4.2> 探采负责人简历表

<4.3> 技术负责人简历表

<4.4> 参与的管理和技术人员情况表

<4.5> 技术交底和施工现场技术指导、现场服务

<5>服务承诺

<6>需要招标人提供的配合条件

注:1.中标后项目负责人、技术负责人及项目班子必须与投标文件所填报的一致,合同履行期间未经招标人同意不得随意更换。否则，招标人有权扣除履约保证金。

2.投标人必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。未提供表格格式的，由投标人自行编制。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按“投标报价总表及投标报价明细表”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改“投标报价总表及投标报价明细表”中的投标总报价，应同时修改第七章“投标报价总表及投标报价明细表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在投标文件递交截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和投标须知前附表要求材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求详见本章“投标人须知前附表”。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求详见本章“投标人须知前附表”。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在进行和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 资格审查方式为资格后审

资格审查内容：营业执照副本、资质证书副本、项目负责人证书（必须是水文地质专业高级工程师）、鞍山市政府采购供应商库入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）。开标时须将以上材料列出明细表，由授权委托人签字与原件一并密封装在袋子里递交给集中采购单位（不得后补），集中采购单位人员签收。评标时，由评标委员会查验，缺少上述原件之一的按废标处理。

#### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字及盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数及电子光盘见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子光盘上需标记项目名称及投标单位名称，电子光盘内容必须与纸质版文件内容一致。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内层和外层封套上都应写明项目名称、招标人名称、招标编号，并注明“开标时间前不得开封”字样，内层加盖投标人公章。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标会议开始；

(2）宣布出席开标会议的有关领导和投标人；

(3）宣布参加会议的监督管理部门等有关单位和代表；

(4）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

(5）宣读开标、评标委员会组建、评标办法及中标和废标原则等有关事项；

(6）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(7）按递交投标文件逆顺序当众唱标，公布投标人名称、项目名称、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，人数为五人以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1本次评标采用最低评标价法。

6.3.2评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人。

#### 7.2 中标通知

7.2.1确定中标人后，如无特殊情况、异议，集中采购单位将以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目作业，不得将中标项目作业转让(转包)给他人。

7.3.4 履约担保金

在签订合同前，成交承包商按合同金额的10%提交履约担保，成交承包商应当以支票、汇票、本票或金融机构出具的保函等非现金形式提交。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2如果中标人没有按照上述第7.3.4和7.4.1条款规定执行，集中采购机构将有充分理由取消该成交决定，并没收投标保证金。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.4付款方式：本项目无预付款，待验收合格后，采购人向财政申请资金到账后直接将合同价款的80%支付给中标人，半年后待市财政投资评审中心出据决算评审报告后，采购人再将合同价款的15%支付给中标人，余款作为质量保修金，一年后无质量问题再行拨付。

第三章 评标办法（最低评标价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 |  |
|  |  | 业绩要求 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标报价表 | 符合第五章项目清单及投标报价说明规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合 “技术标准和要求”规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.4 | 勘测方案 | 安全管理体系与措施 | 能否满足项目要求 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 能否满足项目要求 |
|  |  | 人员配备及技术设备情况 | 能否满足项目要求 |
|  |  | 探采编制工作流程和组织方案 | 工作流程是否完善、合理、有效 |
|  |  | 探采编制工作中确保各项工作成果质量的技术组织措施 | 质量保证体系完善、确保质量的技术、组织措施完善、合理、有效 |
|  |  | 探采工作中确保各项工作进度的技术组织措施 | 确保进度的技术、组织措施完善、合理、有效 |
|  |  | 探采工作中完成本项目的预期成果及合理化建议 | 完成本项目的预期成果及合理化建议是否可行 |
| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | …… | …… |
|  |  | 报价合理性 | 如评标委员会发现投标人最低报价与次低报价的差大于或等于次低报价10%的，应要求其作出澄清。如评标委员会认为其解释不合理的，则评审认为该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。如评标委员会认为其解释合理的，则应要求其作出书面承诺，保证按该报价依据规定的工期和质量要求完成本工程。 |
|  |  | 计算错误的修正 | 初步评审判定为合格的投标方可进入详细评审，投标报价有算术错误的，评价委员会按以下原则对投标报价进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。如修正后，评标委员会应书面通知投标人确认。修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的。以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 |
|  |  | 不平衡报价 | 评审各项单价的合理性以是否存在不平衡报价的情况，对明显过高或过低的价格进行分析。 |
|  |  | 付款条件 | 承诺同意按招标文件规定的付款条件。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人1-3人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章    地热探采结合井合同格式

地热探采结合井合同

发包人（全称）：鞍山市地热水资源管理处

法 定 代 表 人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法 定 代 表 人：

法定注册地址：

发包人为鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目第  标段（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本项目的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

项目名称：鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目第  标段

项目地点：鞍山市千山风景区倪家台和千山区唐家房文旅区

项目内容：

工程立项批准文号：

资金来源：     政府拨款

付款方式：本项目无预付款，待验收合格后，采购人向财政申请资金到账后直接将合同价款的80%支付给承包商，半年后待市财政投资评审中心出据决算评审报告后，采购人再将合同价款的15%支付给承包商，余款作为质量保修金，一年后无质量问题再行拨付。

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：         年        月       日

计划竣工日期：        年        月         日

1、探采周期自开钻之日起（90）天完成。

2、如遇下列情况：工期顺延。

（1）甲方的原因影响施工；

（2）甲方未按合同规定付款影响施工；

（3）孔内事故处理，地层复杂影响施工。

（4）人力不可抗拒的因素影响施工。

四、质量标准

工程质量标准：   合格

五、合同形式

本合同采用     固定单价      合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：                                      元（人民币）

（小写）￥：                                  元

单价：        元/米。

结算按照实际测量井深，设计变更部分双方另行协商。

七、承包人项目负责人：

姓名：                ；        职称：                             ；

身份证号：                   ；

项目负责人证书:                                               。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、技术标准和要求；

6、投标报价总表；

7、其他合同文件（包括招标文件）。

九、技术要求

1、设计井深：400米和600米

2、井斜：井斜度不超过3度。

3、成井结构：上方第四系土层下入377mm钢管，壁管6mm，在使用325mm钻具，钻进200m；下入245mm钢管进行封井，封井采用白泥、水泥；200米以下用216mm钻具，使用导正器保证井的垂直度，钻至终孔。

4、水温、水量：本井乙方不保证水温、水量。

乙方严格按照地热井钻井施工技术规范及相关国家规范进行探采。

十、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、甲方有责任安排一名土地监理或负责人。

2、甲方确定该井井位，做好施工现场的“三通一平”，平整施工，现场及地下障碍物，钻井场地达到长50米，宽30米，保证进出场物料、机具交通路线畅通。

3、负责办理地热井的一切手续，并承担费用。

4、提供乙方职工的生活用水、用电，费用自理。

5、乙方设备进场，甲方要指派专人负责协调现场的相关事宜，乙方须全力配合甲方工作。

6、甲方应按合同及时支付给乙方工程款，否则承担给乙方造成的实际损失。

7、合同生效后，如因甲方原因废除合同，赔偿乙方造成的实际损失。

（二）、乙方责任：

1、按合理要求，精心施工，按规定完成全部工作。

2、负责施工人员和设施物资的管理工作，避免事故发生，做到安全施工，文明施工。

3、施工中，所造成的安全，质量问题，由乙方负责，并承担一切费用。

4、乙方有权根据地质情况以及水温、水量和井下安全考虑向甲方提出提前或加深完井。

5、负责向甲方提供成井资料及报告一份。如果出水需提供水质化验单。

6、因乙方施工中的原因，造成水井不合格，乙方负责无偿返工。

八、其它

1、本合同经双方签字盖章经鞍山市财政局采购监督管理处备案后生效，项目完成，项目款全部付清后，自行废止。

2、双方发生争议协商不成时，可向异地仲裁机关申请仲裁。

3、验收按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

4、本合同一式八份，正本一式两份，双方各执一份，副本一式六份。

5、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不能背离本协议所约定的合同文件的实质性内容，补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                   （签字）  委托代理人：                   （签字）

年       月           日                 年       月          日

合同签订地点：鞍山市公共资源交易中心

第五章   项目清单及投标报价说明

一、项目清单

第一标段

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 探采结合井深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600米深探采结合井 | 米 | 600 |
|  | …… |  |  |

第二标段

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 探采结合井深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400米深探采结合井 | 米 | 400 |
|  | …… |  |  |

二、投标报价说明

1、固定单价报价，报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、风险等完成本项目必须发生的全部费用（包括钻井、下管、封井、洗井、抽水试验、排水问题、第四系下井及封井材料、成井资料及报告、水质化验单、协调周边扰民等）。

2、投标单位根据国家有关规定，结合各自实际编制投标报价明细表。

3、投标人的报价为签订合同和结算的依据。

4、投标人根据招标人提供的资料和招标文件编制单价构成与报价表时，应以投标须知、合同条款、技术规范、相关文件及自身编制的组织实施方案为基础考虑。

# 第六章  技术要求

一、1、项目概况

（1）项目名称：鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目

（2）工程地点：鞍山市千山风景区倪家台和千山区唐家房文旅区

2、现场条件

现场条件由承包人根据现场考察结果自行获得，全部费用包含在本次招标的报价内。

二、成井主要技术指标

1、设计井深：400米和600米

2、井斜：井斜度不超过3度。

3、成井结构：上方第四系土层下入377mm钢管，壁管6mm，在使用325mm钻具，钻进200m；下入245mm钢管进行封井，封井采用白泥、水泥；200米以下用216mm钻具，使用导正器保证井的垂直度，钻至终孔。

4、水温、水量：本井乙方不保证水温、水量。

5、项目内容包括钻井、下管、封井、洗井、抽水试验、排水问题、第四系下井及封井材料、成井资料及报告、水质化验单、协调周边扰民等。

6、数量：400米和600米探采结合井各一眼。

三、成果报告的基本要求

本项目探采报告应根据国家有关探采成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的针对性。

本项目探采报告应根据任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写，并对包括但不仅限于国家标准规范规定需要所有内容。

探采报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点均应符合国家有关标准的规定。

# 第三卷

# 第七章 投标文件格式

### 第一节  商务标投标文件格式

鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目第  标段

投 标 文 件

招标编号：

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

### 一、投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目第  标段

（项目名称）招标文件的全部内容，并承诺以人民币（大写）                       元（RMB：¥           元）的投标报价,探采周期为         天（日历天），以质量标准        完成本项目的探采任务。遵守国家相关法律、标准、规程及行业规定，并遵照招标文件的要求承担本合同内容的实施、完成及其缺陷修复工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。

4．如我方中标：

(l）我方已详细阅读全部招标文件，包括补遗文件及相关附件。

（2）我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

(2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

（4）我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始作业，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部项目内容。

（5）我方承诺本项目质量达到         标准。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

### 二、投标函附录

据投标函，我方补充如下：

1、投标人将按招标文件的所有规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括招标文件补遗（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人要求与其有关一切数据或资料。

4、投标有效期为自投标截止日起60个日历天。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日      期：        年        月        日

### 三、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名：                性别：              年龄：            职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

### 四、授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

五、投标报价总表及投标报价明细表

投标报价（格式）

投标总价

项目单位： 工程名称：鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目第一标段 投标总价（小写）： （大写）： 投标人： （单位盖章） 法定代表人或授权委托人： （签字和盖章） 日 期：

分项报价表

投标人名称：

| 项目名称 | 探采结合井深度（米） | 综合单价 （元/米） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600米探采结合井 | 600 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

投标报价（格式）

投标总价

项目单位： 工程名称：鞍山市地热水资源管理处地热水探采结合井项目第二标段 投标总价（小写）： （大写）： 投标人： （单位盖章） 法定代表人或授权委托人： （签字和盖章） 日 期：

分项报价表

投标人名称：

| 项目名称 | 探采结合井深度（米） | 综合单价 （元/米） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400米探采结合井 | 400 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

投标报价明细表投标人自行拟定。

备注：投标报价的构成由投标人根据自认为应发生的费用项目自行列明并进行报价，并将投标报价的构成自拟成投标报价明细表，投标人未列明的费用项目或未填写报价的项目，采购人将视为该项报价已含在其他项目报价中，采购人不另行支付。

六、资格审查及资信文件复印件（加盖公章）。

七、招标文件要求提交的其他资料。

附件1

（一）企 业 概 况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 企业资质 证书编号 |  |  |  | 企业注册资金 (万元) |  |  |  |  |
| 已年检合格的营业执照注册号 |  |  |  | 企业已承揽 类似项目总和 （万元） |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 企业已承揽任务(万元) |  |  |  |  |
| 企业地址 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职工总数(人) | 有职称管理人员 人 |  |  |  | 其他 人 |  |  |  |
|  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |  |  |  |  |  |

（二）、企业法人营业执照、资质证书

（三）、企业法人代码证

（四）、近3年来所探采的主要工程情况一览表

| 工程名称 | 建设单位 | 建设规模 | 工程造价 | 设计起始日期 | 履约情况 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:业绩以合同为依据，合同（复印件）附后。

（五）、目前正在探采项目情况一览表

| 工程名称 | 建设单位 | 建设规模 | 工程造价 | 设计起始日期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（六）、财务状况

应附经会计师事务所或审计机构审计的近3年（2012年1月1日至2014年12月31日）审计报告及财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

（七）、其他资料（如各种奖励或处罚等,将有关资料附上）

（八）、拟投入主要软、硬件设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 产地 | 购置或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

资信(财务)证明资料

1.企业近两年（2012年1月1日至2014年12月31日）财务报告

2.审计报告

### 第二节  技术标投标文件格式

探采工作大纲

（由投标人编写，格式自定）

（1）工作流程和组织方案；

（2）确保各项工作成果质量的技术组织措施；

（3）确保各项工作进度的技术组织措施。

探采方案

（由投标人编写，格式自定）

投标人编制探采方案的要求：编制时应采用文字并结合图标形式说明探采方法，结合工程特点提出切实可行的技术路线（附技术路线框架图）及探采周期、探采勘测进度计划、技术方法和措施、质量目标及保证措施、完成本项目的预期成果及合理化建议等

其它相关图表。

投标人应据实填写附表1-3，并将相关人员的证件(注册师证、职称证、学历证明、身份证等)的复印件附后。

表1.项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系(科) 学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  | 参加过的项目名称 |  | 担任何职 |  | 备 注 |  |

注：附项目负责人的身份证、毕业证、职称证书、业绩等证明材料的复印件。

表2.技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系(科) 学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 |  | 参加过的项目名称 |  | 担任何职 |  | 备 注 |  |

注：附技术负责人的身份证、毕业证、职称证书、业绩等证明材料的复印件。

表3.参加本项目主要人员情况表

| 姓 名 | 职称职务 | 专业 | 本项目拟承担工作 | 曾负责主要探采 设计项目情况 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附探采人员的身份证、毕业证、职称证书、业绩等证明材料的复印件。

服务承诺

投标人向招标人提供的各项服务内容、措施，具体格式自拟。