职教城3号宿舍楼改造监理项目

竞争性谈判文件

集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心

采购人：鞍山市职教城管理委员会

日    期：二O一六年五月

目   录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  承包商须知

第三部分  合同协议

第四部分  工程需求及技术规范

第五部分  相关格式文本

第六部分  工程量清单

第一部分：竞争性谈判公告

鞍山市公共资源交易中心对职教城3号宿舍楼改造监理项目进行国内竞争性谈判采购，现公告如下：

一、项目概况

1.采 购 人：鞍山市职教城管理委员会

2.集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心

3.项目名称：职教城3号宿舍楼改造监理项目

4.工程地点：鞍山市

5.工程投资总额：约1270.49万元 ；监理最高限价：17.51万元

6.工程范围：职教城3号宿舍楼改造的土方、建筑、装饰、给排水、通风、电气、火宅报警、电梯、配套物品采购等项目监理。

7.资金来源：自筹资金

8.计划工期：开工日期2016年7月1日，竣工日期2016年8月31日。

二、承包商条件

1.承包商须具备工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级以上（含乙级）资质。

2.不接受联合体报名。

三、政府采购供应商入库须知

参与本项目的投标企业未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）政府采购公告栏中公布的“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”，及时办理入库登记手续。如未办理入库的，竞争性谈判报价文件将被拒绝。入库联系电话:2219810,地点:市财政局723房间。

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

四、承包商下载文件

凡有意参加者，请登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）下载竞争性谈判文件。如需图纸请与项目单位联系。

承包商须具备以下条件：

（1）企业法人营业执照副本；

（2）资质证书副本；

（3）拟派驻本工程的项目总监理工程师房屋建筑工程专业国家注册监理工程师注册证；

（4）行贿犯罪档案查询证明。

本竞争性谈判公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山市政府采购网和鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如上述网站内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

五、递交谈判保证金、竞争性谈判报价文件和竞争性谈判时间、地点

1.谈判保证金为人民币叁仟伍佰圆整（￥3500元整），谈判保证金须在递交竞争性谈判报价文件截止时间前递交。

2.递交竞争性谈判报价文件的截止时间：2016年6月8日上午9:00时。迟到视为弃权。

3.竞争性谈判时间：2016年6月8日上午9:00 时。

4.地点：鞍山市公共资源交易中心223房间

六、付款方式

付款方式：本工程无工程预付款，待验收合格后，采购人向财政申请资金到账后直接将合同价款的80%支付给承包商，待市财政投资评审中心出据决算评审报告后，采购人再将合同价款的15%支付给承包商，余款作为质量保修金，一年后无质量问题再行拨付。

七、评审原则、谈判方法

1、评审的原则：《中华人民共和国政府采购法》和竞争性谈判文件的要求；

2、谈判方法：本项目采用经谈判的最低报价方法。

八、本项目谈判的其他有关事宜，请与集中采购机构联系

集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：鞍山市铁西区人民路269-271号

联   系   人：  黄湘宁  许晓萌

电        话：0412-2263062  0412-2263063

开户银行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行

账    号：0704020329264037080

户  名：鞍山市公共资源交易中心

采购人：鞍山市职教城管理委员会

联系人：刘老师

电  话: 2976677

第二部分  承包商须知

一、总     则

1、工程说明

1.1采 购 人：鞍山市职教城管理委员会

1.2集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心

1.3项目名称：职教城3号宿舍楼改造监理项目

1.4工程地点：鞍山市

1.5工程投资总额：约1270.49万元

1.6监理最高限价：17.51万元

2、竞争性谈判范围及工期

2.1该工程的竞争性谈判范围：职教城3号宿舍楼改造的土方、建筑、装饰、给排水、通风、电气、火宅报警、电梯、配套物品采购等项目监理。

2.2该工程的工期要求：见谈判公告。

2.3质量要求：国家标准验收合格

3、资金来源

该工程资金来源：自筹资金

4、合格的承包商

4.1承包商须具备工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级以上（含乙级）资质。

4.2不接受联合体报名。

5、付款方式

见谈判公告。

6、评定成交原则

6.1符合工程需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交承包商。

6.2竞争性谈判评审办法：经谈判的最低报价法。

6.3本工程承包商资格审查方式：资格后审。

谈判时，承包商须将以下材料原件提供给谈判小组，否则按废标处理：

营业执照副本、资质证书副本、拟派驻本工程的项目总监理工程师房屋建筑工程专业国家注册监理工程师注册证、行贿犯罪档案查询证明（开具之日起两个月内有效，查询电话：铁东区检察院：2697550  铁西区检察院：5081416  立山区检察院：6600951  千山区检察院：2300362  海城市检察院：3608136   台安县检察院：4891839  岫岩县检察院：7800109  市检察院：2299295  2299583）。

以上材料原件列出明细装在袋子里，由授权委托人签字在递交竞争性谈判报价文件时与文件一同递交给集中采购机构（不得后补）。谈判时，由谈判小组查验，缺少上述原件之一的按废标处理。

上述原件复印件须装在投标文件中。

7、采购合同

合同由成交承包商与采购人签订，并须经鞍山市财政局政府采购监督管理处备案后生效

8、竞争性谈判文件的发放

请登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）下载竞争性谈判文件。

9、谈判会

9.1竞争性谈判日期：2016年6月8日上午9：00整。

9.2竞争性谈判地点：鞍山市公共资源交易中心223房间。

10、谈判费用

无论竞争性谈判过程中的做法与结果如何，承包商自行承担与竞争性谈判有关的一切费用和损失。

二、竞争性谈判文件

11、竞争性谈判文件构成

第一部分            承包商须知

第二部分            合同条款

第三部分            工程需求及技术规范

第四部分            相关格式文本

12、竞争性谈判文件的澄清

承包商应在6月4日前以书面的形式对竞争性谈判文件提出澄清。

13、竞争性谈判文件的修改

13.1集中采购机构确定收到后在6月5日前将以书面形式予以澄清，澄清中包括所提出的问题，但不包括问题的来源。

澄清公告将在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山市政府采购网和鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如上述网站内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

在竞争性谈判截止期前，集中采购机构可主动地或在解答承包商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

13.2为使承包商编写竞争性谈判报价文件时，有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，集中采购机构可以自行决定，酌情延长竞争性谈判截止日期。

三、竞争性谈判报价文件的编制

14、竞争性谈判报价文件的语言

与竞争性谈判有关的往来函件、文件等均应使用中文。

15、竞争性谈判报价文件编制

承包商编写的竞争性谈判报价文件所有证书、资料的复印件应装订在竞争性谈判报价文件中，并在复印件上加盖公章，以示负责。本文件特别标注需提供原件的，承包商应提供原件到谈判会现场。

15.1资信文件：

15.1.1承包商竞争性谈判响应承诺书（按规定“格式”要求填写）。

15.1.2竞争性谈判报价表，按规定格式填写。

15.1.3营业执照副本、资质证书副本、拟派驻本工程的项目总监理工程师房屋建筑工程专业国家注册监理工程师注册证、行贿犯罪档案查询证明（开具之日起两个月内有效，查询电话：铁东区检察院：2697550  铁西区检察院：5081416  立山区检察院：6600951  千山区检察院：2300362  海城市检察院：3608136   台安县检察院：4891839  岫岩县检察院：7800109  市检察院：2299295  2299583）。复印件需加盖单位公章。

15.1.4法定代表人授权委托书原件。法定代表人授权委托书需使用本文件规定格式。

15.1.5参会的法定代表人身份证复印件或委托代理人身份证复印件装订在竞争性谈判报价文件中，

15.1.6递交竞争性谈判报价文件时，承包商法定代表人应出示身份证（或临时身份证）原件、谈判保证金收据原件或授权委托人应出示授权委托书原件、身份证（或临时身份证）原件、谈判保证金收据原件，否则不予接收其竞争性谈判报价文件。

15.2竞争性谈判报价文件内容

竞争性谈判报价文件应包括下列内容：

1、封面

2、承包商竞争性谈判响应承诺书

3、法人身份证明及授权委托书

4、谈判保证金或担保函

5、监理大纲

6、项目管理机构资料

7、资格审查资料

8、承包商认为所需其他材料

9、承包商须知规定的其他材料。

15.3竞争性谈判报价说明：

15.3.1谈判报价以元为单位，并按照四舍五入规则精确到小数点后四位。

15.3.2 除另有说明，监理费总价报价，应包括承包商为完成本工程监理所发生费用的所有因素。包括本项目所消耗的人工、设备检验、检测的费用；完成本项目所进行的采购、保管、验收、移交、保修期间监理等所发生的人工、设备、工具、临时设施和管理的费用；实现合同目的所涉及的机构、人员、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任与谈判成本等费用；

15.3.3承包商应充分考虑工程的特点及各种风险，如工程变更、延期或缩短、工程内容增减导致投资额的增减等，监理费用不因前述变化而调整。

15.3.4承包商须承担为自己的雇员、设备、财产等所作的人身和财产保险以及第三方责任险等费用。

15.3.5本工程最高限价17.51万元，承包商第一次和第二次报价均不得高于或等于最高限价，且第二次报价不得超过第一次报价，否则按未完全响应竞争性谈判文件，其谈判报价将按无效处理。

16、竞争性谈判报价文件的格式及书写要求

16.1承包商应准备竞争性谈判报价文件正本一份和副本四份。竞争性谈判报价文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在竞争性谈判报价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。 正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2书写应清楚工整，修改处由承包商法定代表人或其委托代理人签字盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应的将会被认定为无效的报价。

16.4应由法定代表人或其授权委托代理人在所有规定签章处逐一签名或盖章并加盖承包商公章。副本可以是正本的复印件，但要求加盖印章之处必须是原始印章。

16.5承包商名称应填写全称，不允许只填写简称。

16.6竞争性谈判报价文件纸型应为A4纸，全套文件应从封面开始在每页标明页码，每本文件采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订，并在首页列出目录。

16.7本文件规定相应格式的，必须按规定格式填写，但可按照同格式扩展。

17、竞争性谈判货币

竞争性谈判应以人民币报价。

18、现场踏勘

不组织，承包商自行踏勘。

19、竞争性谈判保证金

19.1承包商应在提交谈判报价文件截止日期前足额递交竞争性谈判保证金，迟到视同弃权。承包商通过转帐方式在谈判截止时间前将谈判保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与谈判的承包商须在汇款单上标明项目名称、承包商的联系电话。递交谈判报价文件截止时间前承包商须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取保证金《收款收据》。递交竞争性谈判报价文件时，承包商须提供鞍山市公共资源交易中心财务部出具的谈判保证金收款收据原件，未按要求提交竞争性谈判保证金的承包商竞争性谈判无效，谈判报价文件将不予接收。

19.2办理交纳或退还保证金事宜，请与鞍山市公共资源交易中心财务部人员联系。

电话：0412—5589021

递交保证金的开户银行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行；

账号：0704020329264037080

户 名：鞍山市公共资源交易中心

19.3未成交承包商的竞争性谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

19.4成交承包商的竞争性谈判保证金，将在采购合同签订后5个工作日内退还。

19.5发生下列情况之一，竞争性谈判保证金将被没收：

19.5.1竞争性谈判开始后在竞争性谈判有效期间，承包商撤回其竞争性谈判资料。

19.5.2成交承包商不按本文件及成交通知书规定签订合同协议。

20、竞争性谈判有效期

60日历天。

四、竞争性谈判报价文件的递交

21、竞争性谈判报价文件的密封和标记

21.1承包商应提供正本一份，副本四份。承包商应将竞争性谈判报价文件正本和所有的副本用单独的包封密封，且在包封上标明“正本”“副本”字样，这些文件再封装于一个整体的外层包装袋内。

21.2在内层和外层竞争性谈判报价文件密封包上均应：

21.2.1写明集中采购机构名称和地址；

21.2.2注明下列识别标志：

⑴工程编号：AGJGC2016J-2

⑵工程名称：职教城3号宿舍楼改造监理项目。

⑶2016年6月8日上午9：00时整竞争性谈判，此时间以前不得开封。

⑷集中采购机构地址：鞍山市铁西区人民路269-271号。

21.3除了按本须知第21.1款和第21.2款所要求的识别字样外，在内层竞争性谈判报价文件密封袋上还应写明承包商的名称与地址、邮政编码，以便本须知第23条规定情况发生时，集中采购机构可按内层密封袋上标明的承包商地址将竞争性谈判报价文件原封退回。

21.4所有竞争性谈判报价文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或承包商公章。

21.5如果竞争性谈判报价文件没有按本须知第21.1～21.4款规定装订和加写标记及密封，集中采购机构将不承担竞争性谈判报价文件错交或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的竞争性谈判报价文件将予以拒绝，并退还给承包商。

22、竞争性谈判截止日期

22.1集中采购机构收到竞争性谈判报价文件的时间不得迟于竞争性谈判公告中规定的截止时间。

22.2集中采购机构可以按第 13 条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长谈判截止期。在此情况下，集中采购机构和承包商受竞争性谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

23、迟交的竞争性谈判报价文件

集中采购机构将拒绝接收在其规定的竞争性谈判截止期即2016年6月8日上午9：00时整后递交的任何竞争性谈判报价文件，视为承包商放弃本次竞争性谈判。

24、竞争性谈判报价文件的补充、修改和撤回

24.2承包商对竞争性谈判报价文件的补充、修改，应按本须知第21条有关规定密封、标记和提交，并在内外层竞争性谈判报价文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

24.3在竞争性谈判截止时间与竞争性谈判文件规定的竞争性谈判有效期终止日之间的这段时间内，承包商不能撤回竞争性谈判报价文件，否则其竞争性谈判保证金将被没收。

五、谈判与评审

25、谈判

25.1谈判评审会在有关监督部门的监督下，由集中采购机构于第9项规定的时间和地点主持举行，参加会议承包商的法定代表人或其委托代理人应签到并出示身份证原件、授权委托书原件、投标保证金收款票据原件以证明其出席。

25.2按照第24条规定，提交了可接受的“撤回”通知的竞争性谈判报价文件将不予开封。

25.3谈判时，谈判小组将分别同承包商就报价、施工方案、工期、工程质量保修服务等内容进行谈判。

26、谈判小组的组成

26.1集中采购机构依法组建谈判小组。

26.2谈判小组全部由有关技术、经济等方面的专家3人组成。

26.3与承包商有利害关系的人不得进入谈判小组。

27、本次评审办法采用经谈判的最低报价法。

谈判小组根据竞争性谈判文件的规定，对承包商所提出的竞争性谈判报价文件进行评审。

28、谈判程序

28.1集中采购机构将在竞争性谈判截止时间前收到的合格的竞争性谈判报价文件递交到谈判小组。

28.2谈判小组应当对供应商提交的响应性文件的有效性、完整性、对谈判文件的响应程度进行审查，未对谈判文件作实质性响应的供应商，不得进入下一步的具体谈判过程；

28.3谈判小组通过随机方式确定供应商谈判顺序，并按照顺序分别进行谈判。

28.4由承包商作竞争性谈判报价文件主要内容介绍。

28.5谈判小组与承包商就其递交的竞争性谈判报价文件中的主要商务和技术内容进行谈判，应按照谈判文件确定的内容、程序和评定标准进行。

28.6谈判中谈判内容发生变动的，谈判小组应当确保以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

28.7谈判小组在谈判过程中，如果认为参加谈判的供应商有报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；供应商末在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选供应商资格。

28.8谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的合格供应商在规定的时间内进行二次密封报价（最终报价），并以书面形式确认。谈判小组在统一时间内接受评审合格承包商的二次报价(最终报价), 最终报价不得高于第一次报价，并当众公开宣布。按照质量和服务相等，报价最低原则，报价（最终报价）最低者将被推荐为成交承包商(二次报价时，如出现排序第一的承包商为多家承包商时，上述承包商须重新进行报价，报价不得高于上一次报价，直至报价不同为止)。但承包商以低于成本报价竞标没有合理解释的，谈判小组有权按废标处理。

28.9成交承包商的确认：

⑴谈判小组完成评审后，提出书面评审报告，按最终报价从低到高的顺序推荐成交候选供应商，确定成交承包商；

⑵评审时如有不同意见，将采取少数服从多数的办法予以表决。评审结果是谈判小组的集体决定，每一个谈判小组成员都要承认评审结果，并签字确认。

⑶如递交竞争性谈判报价文件截止时间止，承包商数量少于三家，本次谈判失败。

⑷如经谈判小组评审有效的承包商不足三家，本次谈判失败。

28.10成交结果公示：鞍山市公共资源交易中心将在指定网站予以公示。

29、除本竞争性谈判文件相关条款规定竞争性谈判无效条件外，承包商有下列行为之一的，谈判无效，情节严重的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加鞍山市政府采购和招标活动，或由有关部门给予相应处罚；造成损失的，应承担赔偿责任：

29.1承包商提出的竞争性谈判资料未对竞争性谈判文件做出实质性响应的。

29.2参与竞争的承包商法人代表或授权代表未参加竞争性谈判会议或迟到。

29.3提供虚假材料谋取成交的。

29.4采用不正当手段妨碍、抑制其他承包商的。

29.5与采购人、其他承包商或集中采购机构恶意串通的。

29.6向采购人、集中采购机构行贿或提供其他不正当利益的。

29.7最终谈判报价超过采购预算的或谈判报价与本文件规定的范围不符的。

30、质疑和投诉

30.1若承包商认为竞争性谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式向鞍山市公共资源交易中心工程部提出质疑，联系人：宋秀娟，联系电话：0412-2263061。鞍山市公共资源交易中心将做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2质疑承包商对质疑处理意见有异议，应以书面形式向鞍山市公共资源交易管理局监督处或鞍山市财政局政府采购监督管理处提出投诉，联系人：赵羽，联系电话：0412-5555762。若对投诉处理意见有异议，可向鞍山市纪委派驻鞍山市公共资源交易管理局监察室反映，联系人：姚振民，联系电话：0412-5555780。

六、授 予 合 同

31、合同授予标准

集中采购机构根据谈判小组意见，将合同授予被确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的，能够满意地履行合同义务的承包商。

32、成交通知书

32.1在谈判有效期期满之前，集中采购机构将书面通知承包商。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

33、签订合同

33.1成交承包商在收到成交通知书应派委托代理人在规定时间内与采购人签订合同。

33.2如果成交承包商没有按照上述第35.1和第36条款、第37条款规定执行，集中采购机构将有充分理由取消该成交决定，并没收其竞争性谈判保证金。在此情况下集中采购机构可将该工程授予评审排序下一名的承包商，或重新进行竞争性谈判。

34、履约担保

履约担保金额为成交价的5%，承包商在接到成交通知书后，签订合同前提交给采购人，否则视为放弃成交。履约担保金待该工程全部竣工验收后并达到承诺的质量标准后全部返还（不计利息）

第三部分  合同协议

项目编号：AGJGC2016J-2

职教城3号宿舍楼改造监理项目

监理合同

合同协议书

委托人（全称）：鞍山市职教城管理委员会

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：职教城3号宿舍楼改造监理项目    ；

2. 工程地点：     ；

3. 工程规模：         ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

- 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：                            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：                           。

（2）设计阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：                           。

（4）其他相关服务酬金：                           。

- 六、期限

1. 监理期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执

份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字）        的代理人：（签字）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用         。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：         。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：                       。

2.1.2 监理工作内容还包括：                                      。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：中华人民共和国的法律、行政法规，以及《建设工程监理规范》(GB50319—2000)等国家和部门的规范、规章，监理合同等。

2.2.2 相关服务依据包括：                              。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：                      。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：                 。

- 在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                   。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：               。

监理人应在本合同终止后       天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：               。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：       ，比例为：      ，汇率为：      。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 |  |  |  |
| 第二次付款 |  |  |  |
| 第三次付款 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 最后付款 |  |  |  |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：            。

6.2 变更

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）   种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向鞍山市人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

9. 补充条款

9.1本工程不支付预付款。

9.2 本工程承包商开工前7日提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

9.3 委托人不提供免费设施，监理人自备的设施委托人也不予补偿。

9.4 委托人不向监理机构提供任何工作人员。

9.5 在完成监理工作的前提下，按付款方式按双方签定的合同执行。合同执行期，监理单位的取费不

得改变。如在规定范围内项目法人要求增加服务项目，所发生的费用由双方协商确定。

9.6 以人民币支付监理人费用。

9.7 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向人民法院起诉。

9.8 本监理合同禁止转让并不得分包。

9.10对投标单位的其他要求

（1）监理人员必须严格监理工程质量和工程进度，不得弄虚作假，未达到工程质量标准不得同意工程转序。

（2）未经招标人同意，不得擅自更换项目总监和监理组成人员。

（3）监理人员必须进行旁站、平行、跟踪管理，不得存在项目总监经常不在现场的现象。

（4）监理人员除工程质量外，要对施工单位进行安全管理、进行文明施工管理。

（5）在监理过程中，不得有弄虚作假的行为，一经发现将清退监理人员，情节严重的，清退监理公司，并追究相应的法律责任。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

第四部分  工程需求及技术规范

一、技术条件

（一）总   则

本总则是谈判文件的重要组成部分，承包商所提供的监理服务应符合本总则的要求。

1、提请承包商仔细阅读谈判文件的全部条文。对于谈判文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于监理要求以及其他条件不清楚、认为存在歧视、限制的情况，承包商应在谈判之前规定的时间内向代理机构寻求书面澄清。

2、本监理要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应遵循可靠、先进、经济、实用及环保的原则，保证提供符合本监理要求的优质服务。

3、技术要求中所应用的标准和规范应使用现行最新版本。

4、采购人保留在签订合同前，对本监理要求补充和修改的权利，承包商应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由承包商与采购人另行商定。

5、在谈判时由采购人及代理机构向承包商提供的与本次谈判活动有关的所有资料，承包商有义务为采购人保守机密。

（二）技术要求

1、工程概况

职教城3号宿舍楼改造的土方、建筑、装饰、给排水、通风、电气、火宅报警、电梯、配套物品采购等项目监理。详见施工图纸。

2、监理服务内容及范围

工程建设中施工、调试的质量、进度、投资的保证及工程建设的多项工作由多方承包人按各自与项目单位签订的相应合同履行并承担责任。工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系，向业主提交完整的监理档案资料。参与工程的交工和竣工验收、工程决算。监理单位受项目单位委托服务范围至少包括如下项：（但不仅限于如下项）

2.1.施工监理

2.1.1 参加施工图会审和交底。

2.1.2 参与分项、分部工程、关键工序的质量检查和验收。对隐蔽工程进行全过程监理。

2.1.3审查施工承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。

2.1.4审查施工进度计划，并监督、协调实施。

2.1.5审查施工承包人开工申请报告。

2.1.6审查施工承包人质保体系和质保手册并监督实施。

2.1.7检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况。

2.1.8负责审查施工承包人编制的“施工质量检验项目划分”并督促实施。

2.1.9检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。

2.1.10参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见。

2.1.11遇到威胁安全的重大问题及重大质量隐患问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并通报项目单位。

2.1.12监督施工现场安全文明施工管理

2.1.13审查承包人工程结算书。工程付款必须有监理工程师签字。

2.1.14监督施工合同的履行、维护项目单位和承包人的正当权益。

2.1.15监理单位每旬向项目单位通报监理情况，每月末向项目单位进行综合汇报

2.2 监理资料的整理

编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。合同完成或终止时交给项目单位。

3、监理要求

3.1本工程的监理服务期从签订合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用为止，但在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。

3.2监理单位必须严格按照国家有关建设监理规定进行监理。

3.3监理单位对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。

3.4项目的监理负责人须具有注册监理工程师证书。

3.5投标人应承诺对项目单位有关人员进行相关监理内容的培训。

3.6监理单位不得与承担本工程的设计单位、施工承包人及材料、设备供应商发生经济利益关系。

3.7监理办公条件：由监理单位自己负责。

3.8 施工单位在夜间施工和在节假日施工时，监理人员必须在场。

3.9 监理人员必须统一着装，包括安全帽。

3.10 拟派驻现场监理人员的年龄不得超过65岁。

4、其他

招标人根据委托的监理范围和内容，在必要时向投标人提供与监理范围和内容有关的技术资料。

二、技 术 规 范

本工程的监理服务均须执行中华人民共和国国家标准及建设部颁发的有关现行的规程、标准、规范、办法及建设部、辽宁省建设行政主管部门下发的有关工程监理方面的文件、规定。

第五部分  相关格式文本

一、竞争性谈判响应承诺书

致：鞍山市公共资源交易中心

在考察现场并充分研究                  （项目名称）         工程（以下简称“本工程”）谈判文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                        元；（小写）                          元的报价，严格按照图纸、合同条款、质量标准的条件要求，承包上述工程的工程监理任务。

如果我方成交，我方保证按照合同约定的开工日期（或进场日期）开始本工程的监理服务。我方同意本谈判报价文件在谈判文件规定的提交谈判报价文件截止时间后，在谈判文件规定的谈判有效期届满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

我方的谈判保证金已递交。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本谈判报价文件，对双方具有约束力。

承包商（公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：          年      月      日

二、法定代表人身份证明

承包商：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （承包商名称）的法定代表人。

特此证明。

承包商：                       （公章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （承包商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）监理谈判报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

承包商：                            （公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年       月       日

四、监 理 大 纲

监理大纲至少须包括工程概况、项目监理班子组织结构、质量控制、进度控制、安全生产和文明施工措施、造价控制、档案及合同管理、组织协调及合理化建议等。

1、工程概况：对工程特点、实施难点、监理工作重点描述准确，有针对性；

2、项目监理班子组织结构：有明确的组织形式，项目监理班子人员结构、职责任务明确并符合《监理规范》的要求；

3、质量控制：

①质量有总目标，并响应谈判文件要求，且进行了目标分解；

②对各分解目标及各环节（原材料、分部分项工程）提出了切实可行的控制点和措施，并有违约承诺；

③质量控制的基本程序（包括质量事故处理程序等）切实可行，有针对性，有可靠的预控措施（质量通病预防）；

4、进度控制：

①对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平；

②预控方法及手段明确，有进度控制要点、保证措施，有违约承诺，并切实可行；

5、安全生产和文明施工措施：安全生产文明施工目标明确、可行；保证措施周密、合理、有针对性，有违约承诺；

6、造价控制：

①有工程计量、计价的控制方法可行；

②有持证造价人员进行管理；

③工程款支付、结算、索赔等预控措施合理；

7、档案及合同管理：

①有保证合同履行的可靠措施，制定了索赔与反索赔措施；

②工程档案管理措施切实可行，有专职人员进行管理；

8、组织协调及合理化建议：

①协调工作措施得当 、有针对性；

②合理化建议。

五、项目工程监理组织机构人员配备情况

1、工程监理机构人员配备情况表

工程名称

| 名称 | 姓名 | 职称 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 近年已完成的项目情况 |  | 个人获得奖励 情 况 | 本人签字 确 认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 项目数 | 主要获奖项目 名 称 |  |  |
| 总监理 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、近年已完业绩应与投标人须知前附表所规定的时间相对应 2、机构主要人员须附有身份证、岗位证书等证明资料复印件； 3、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一经发现，将按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、拟承担本项目总监理工程师简历表

工程名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  | 现从事专业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任监理工程师年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  |  |  | 拟在本项目担任的工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完成的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 监理质量 |  |  |  |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 监理工程师或技术人员 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目总监理工程师必须是本单位职工，须具有注册监理工程师资格，近三年无不良业绩。

- 3、拟承担本项目监理工程师简历表

工程名称

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  | 现从事专业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任监理工程师年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  |  |  | 拟在本项目担任的工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完成的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 监理质量 |  |  |  |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 监理工程师或技术人员 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、拟承担本项目档案管理工程师简历表

工程名称

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  | 现从事专业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事档案管理工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完类似项目档案管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 档案移交情况 |  |  |  |  | 档案管理获奖情况 |  | 证明人 |
| 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、资格审查资料

1、承包商企业概况表

|  | 企业名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总部地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
|  | 当地代表处 地 址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 资质证书号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业性质 |  |  |  |  |  | 营业执照 注册号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册年份 |  |  |  |  |  | 年产值（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业职工 总数 | 总数 人，其中有职称的监理 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高级工程师 |  | 工程师 |  | 助理工程师 |  |  | 注册执业资格 |  |  |  | 专业 |
|  | 主营范围 | 1、 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理体系认证情况 | 1、 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信誉等级 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公设备 检测设备 | 名 称 | 品牌及型号 |  | 数 量 |  |  | 使用年限 |  |  | 备 注 |  |  |
|  | 近三年企业承建 工程监理 类似项目及获奖情况 | 工程名称 | 合同编号 |  | 合同金额 |  |  | 工程获奖情况 |  |  |  | 竣工日期 |  |

注：1、承包商须填写此表，获奖项目较多时可附表。2企业业绩须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后。3、承包商必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。

2、企业近三年来所从事类似工程项目情况一览表

| 工程名称 | 建设单位 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 质量达到标准 | 总监理工程师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附项目合同、中标通知书（原件扫描件）

- 3、拟用于本工程的主要检测及办公设备一览表

| 名 称 | 品牌、产地、规格、型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：需附相关部门检测证书（原件扫描件）

4、企业近_______年经过审计的财务报表

（格式自拟）